ملاحظات مهمه للاساليب الكميه :

1- اي قيد على شكل اكبر فقط او اصغر فقط لا يمكن ان يدخل في البرنامج الخطي .

2- الحلول المثلى دائما تقع عند نقاط ركنية .

3- اي برنامج خطي مكون من متغيرين فقط نستطيع استخدام الرسم البياني او السمبلكس بصرف النظر عن عدد القيود .

4- القرارت في عدم التأكد لايوجد لها احتمالات بينما في ظل المخاطرة يجب ان نعرف احتمال كل حاله .

5- في السمبلكس نستمر في تحسين الحل حتى تختفي جميع القيم السالبه .

6- في بيرت نحسب الزمن و التوقع للانشطة الحرجة فقط ومنها نجمع تباين ووقت المشروع .

7- المحاظرة 9 مهمه الرجاء الرجوع للنموذج وملاحظة استنتاج الاحتمال الباقى واخذه بالاعتبار .

8- في تحليل القرارات عند وجود 3 حالات مثلا اذا ايذا اعطيت احتمال حالتين فيجب عليك استنتاج الثالثه من خلال حساب المتبقى من الواحد (ح1 +ح2 +ح3 =1) .

مثلا : الاحتمال 1) 30% 2) 50% 3) 20% مجموع الاحتمالات 100%

9- استخدام الاقواس عند حساب التوقع و التباين والمتوسط  مثال (3 +(11*5) +13) /4 .

10- عند التقاطع مع المحاور اركز على نقطتين 1) ماهو القيد . 2) ماهو المحور

11- التقاطع مع محور x يعني ان X2=0  وبالتالي يقسم الطرف الايمن علي معامل X1 لتحسب النقطة الترتيب مهم جدا من اليسار لليمين  .

12- زمن النشاط في طريقه المسار الحرج رقم (1) بينما في بيرت يأخذ 3 ارقام .

13- اذا وجدت بعد التظليل ان القيد لايوجد بينهما حدود مشتركة بالتظليل فالحل غير ممكن .

14- قيم x1 و x2 في الجدول الابتدائي تساوي صفر .

15- اذا تطابق قيدين الاول تظليله الى اعلى والثاني الى اسفل تحصل على حلول مثلى متعددة والسبب ان الخط موصول بينهما مشترك بين القيدين .

16- الزمن الفائض يحسب من خلال الفرق بين زمن البدايه المتأخر والبدايه المبكرة .