## Slide 1
نظام التعليم المطور للانتساب
كلية إدارة الأعمال
قسم نظم المعلومات الإدارية
النظم المتكاملة للمؤسسات
د. أحمد محمد الشريف
1

## Slide 2: المحاضرة التاسعة
إدارة البرامج والمشاريع
PROGRAM AND PROJECT MANAGEMENT

## Slide 3: عناصر المحاضرة
مقدمة Preview
إدارة المشروع Project Management
فريق المشروع Project Team
خبراء الميدان وخبراء الوحدات Module Experts and Subject Matter Experts
    قيادة المشروع Project Leadership
عوامل النجاح الأساسية والحاسمة Critical Success Factors
إدارة التغييرات التي تطرأ على إطار المشروع Managing Scope Creep

## Slide 4: مقدمة
يقوم فريق المشروع ببناء أسس متينة يقوم عليها تنفيذ مشروع الـERP الذي يحقق الأهداف الخاصة بالأعمال و ذلك في حدود الميزانية ووقت تنفيذ المشروع
يضمن مكتب إدارة المشروع أن فرق المشروع تعمل بشكل جماعي وتقوم بمعالجة كل القضايا بفعالية وفي الوقت المحدد
يجب على مدير المشروع ان يكون قادرا على:
معالجة القضايا المتعلقة بكيفية عمل النظام
استعمال مهارات عالية في التفاوض
العمل مع فرق المشروع بشكل جيد
استعمال الدهاء السياسي خلال التنفيذ

## Slide 5: مقدمة
Project Management

## Slide 6: فريق المشروع
تتمثل إدارة البرامج Program management في التنسيق الإداري لعدة مشاريع مرتبطة بعضها ببعض وذلك خلال فترة زمنية محدودة ولتحقيق مجموعة أهداف للأعمال
تركز إدارة المشاريع على الجانب التكتيكي بينما تركز إدارة البرامج على الجانب الاستراتيجي
يتمثل دور مدير البرنامج في ضمان سير كل المشاريع في نفس الاتجاه لتحقيق الاهداف المسطرة في حالة الاعمال Business Case
يتطلب تنفيذ مشروع الـERP عدة فرق مختلفة خلال فترات تتراوح من عدة شهور الى عدة سنوات وذلك لإدارة أهداف الاعمال

## Slide 7: فريق المشروع
Sample Organization Project Executive

## Slide 8: خبراء الميدان وخبراء الوحدات Module Experts and Subject Matter Experts
خبراء الوحدات
يقومون بتحليل المتطلبات Requirements وتحويلهم الى حلول داخل نظام الــERP
يساهمون بتوفير القيادة والمعرفة التطبيقية في مجالات تصميم العمليات، تهيئة النظام Configuration ، اختبار النظام، التدريب على النظام وتنفيذ النظام
خبراء الميدان
يقومون بتنسيق وتسهيل المواصلات ما بين فريق المشروع والمنظمة
يساهمون بتوفير الريادة والخبرة الوظيفية functional expertise لدعم التنفيذ كل فيما يخصه

## Slide 9: خبراء الميدان وخبراء الوحدات Module Experts and Subject Matter Experts
Sample Organization Teams

## Slide 10: قيادة المشروع Project Leadership
لكي يعتبر ناجحا يجب على مكتب ادارة المشروع ان يدير مخاطر تنفيذ المشروع
يحتاج مكتب ادارة المشروع الى مراقبة ومعالجة ما يلي خلال تنفيذ مشروع الــERP
اطلاق المشروع Project start-up وذلك باستقطاب الأشخاص بما يناسب حاجة المشروع
التفاعل ما بين الاهداف و الاشخاص في مختلف المجالات الوظيفية والفنية
التزام الادارة العليا طوال مدة المشروع
  دوران الاستشاريين والموظفين Staff and professional consultant turnover
اتخاذ القرارات المبنية على التخمين
الموظفون والمستخدمون السلبيون والعدوانيون Aggressive

## Slide 11: قيادة المشروع Project Leadership
Sample Organization Project Management Office

## Slide 12: عوامل النجاح الأساسية والحاسمة Critical Success Factors
عملية اتخاذ القرار
تسهم عملية اتخاذ القرار الواضحة والمنظمة في تقليل عدد المشاكل والقضايا المتعلقة بإطار المشروع، الفعالية والانتاجية خلال طور تنفيذ النظام
اطار المشروع
يعرف الاطار ما يجب على المشروع توفيره و تغيير الاطار يعني ان المشروع يواجه صعوبات في تحقيق الاهداف
العمال الجماعي
- يتم تكوين فرق المشروع من موظفي المنظمة بالإضافة الى اشخاص يتم توظيفهم وايضا استشاريين خارجيين ويجب عليهم العمل جماعيا لتحقيق هدف واحد منشود

## Slide 13: عوامل النجاح الأساسية والحاسمة Critical Success Factors
ادارة التغيير
تعتبر من مهام مدير المشروع التواصل فيما يخص اهمية المشروع الى كافة المنظمة من اعلاها الى اسفلها وذلك باستخدام التواصل و التدريب
فريق التنفيذ والفريق التنفيذي Implementation Team and Executive Team
يعتبر دور مدير البرنامج ومدير المشروع حاسما في انجاح المشروع
هناك 3 خيارات في اختيار فريق التنفيذ : من موظفي تقنية المعلومات أو من شركات الاستشارة الخارجية أو من موظفي المورد
-يعتبر دعم الادارة العليا والتزامها ذا اهمية قصوى خلال كل مراحل المشروع

## Slide 14: إدارة التغييرات التي تطرأ على إطار المشروع Managing Scope Creep
تعتبر عملية ادارة التغييرات التي تطرأ على إطار المشروع حاسمة في انجاح المشروع عندما تكون مخططة بشكل محكم وجيد
يمكن اعتبار تغير الاطار الاصلي للمشروع في حالة ما اذا لم تعمل وظيفة معينة بالشكل المطلوب
عند اجراء تغيير على اطار المشروع يجب توثيق التكاليف ووقت التنفيذ الاضافي لكي يتم التقييم واتخاذ القرار الصائب
يتمثل الورق الابيض White Paper في وصف القضية او الوظيفة الجديدة بما يشمل كل الخيارات المتوفرة وجوانبها الايجابية والسلبية

## Slide 15
بحمد الله