المحاضرة الرابعة عشر_تابع :دراسة الجدوى للمشروعات الاجتماعية

سادساً: دراسة الجدوى للمشروعات الاجتماعية:

- دراسة الجدوى التسويقية  شرحت المحاضرة الماضية

- دراسة الجدوى الفنية

- دراسة الجدوى المالية

- دراسة الجدوى الاقتصادية

- دراسة الجدوى الاجتماعية

- دراسة الجدوى البيئية

- تحليل الحساسية للمشروع

- أساليب تسديد القروض

- كتابة تقرير دراسة الجدوى

ثانياً: الجدوى الفنية للمشروع:

هى ركن أساسي من أركان دراسة الجدوى الاقتصادية، والدراسة الفنية للمشروع هى التى تعتمد عليها جميع الدراسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بل لا يمكن اجراء تلك الدراسات أصلا دون وجود الدراسة الفنية الت تقرر صلاحية إنشاء المشروع من الناحية الفنية

وتعتمد الدراسة الفنية إلى حد بعيد على البيانات والمعلومات التى تم الحصول عليها من الدراسة التسويقية. ويقوم بدراسة الجدوى الفنية فريق متخصص في النواحى الفنية

وتشمل الدراسة الفنية للمشروع كل أو بعض الاجزاء التالية طبقاً للظروف:

1- تحديد حجم المشروع:

يعنى تحديد حجم الانتاج والطاقة الانتاجية العادية والطاقة القصوى والتوسعات المتوقعة بعد أن يتمكن المشروع من المنافسة في السوق وتحقيق شريحة تسويقية تتطلب زيادة حجم الانتاج.

ويؤثر على قرار تحديد حجم الانتاج الاحتياجات التكنولوجية للمشروع والموارد المالية المتاحة واحتمالات تغيير السوق في المستقبل

وتحديد المنتجات الثانوية للمشروع ان وجدت وأفضل استخدام لهذه المنتجات لتحقيق أقصى استفادة منها.

تابع الجدوى الفنية للمشروع:

2- تحديد طريقة الانتاج والوسائل التكنولوجية الملائمة:

يقوم فريق دراسة الجدوى الفنية بحصر الأساليب التكنولوجية الصالحة للاستخدام في نوع الناتج للمشروع. وتقييم هذه الاساليب من وجهة النظر الفنية من حيث مدى ملاءمتها ومدى المعرفة الفنية بها وبساطة التشغيل وسهولة الصيانة ودرجة الامان في التشغيل ومقدار التلوث الصادر عنها.

3- تحديد الآلات والمعدات الفنية:

تختلف الآلات والمعدات الفنية تبعاً لطريقة الانتاج والطاقة الانتاجية والدقة المطلوبة في المنتجات، ويختلف شكل وحجم الآلات والمعدات والاجهزة من مشروع لاخر، وعلى الدراسة الفنية تحديد أنسب الآلات والمعدات للمشروع من بين قائمة المعدات والآلات التى تستخدم في مثل هذا المشروع

4- التخطيط الداخلى للمشروع:

هو تحديد الاقسام المختلفة للمشروع وتحديد مواقع المبانى والانشاءات الخاصة بكل قسم في ضوء المساحة الكلية للمشروع وموقع الالات والمعدات والمخازن وعناصر الانتاج والادارة ونظام التخزين سواء للمدخلات أو المنتج .

5- تحديد كميات عوامل الانتاج المطلوبة:

وتشمل تقديرات احتياجات المشروع من المواد الأولية والخامات والطاقة المحركة

ويراعى تحديد نوعية المواد الخام المطلوبة ومواصفاتها، إمكانية الحصول عليها ومدى قربها من موقع المشروع، شروط التوريد واستمرار التوريد في المستقبل، تحديد الكميات المطلوبة لدورة التشغيل كاملة،التعرف على أسعار المواد الخام وتقدير تكلفة كل منها ، وتقدير إجمالى تكاليف المواد الخام والوقود، تقدير الاحتياطى المطلوب تخزينه من الخامات، تكاليف نقل الخامات إلى موقع المشروع، أنواع الطاقة المحركة لمشروع( كهرباء- بنزين- ديزل)، الحجم الكلى للطاقة المطلوبة والاسعار التى يمكن بها الحصول عليها، المياه ومصدرها وأسعارها وتكلفتها.

6- تحديد العمالة المطلوبة وأفراد الإدارة:

تحديد العدد اللازم من العمال لتشغيل المشروع سواء عمالة عادية أو ماهرة أو أفراد الادارة والملاحظين وعمال الصيانة والنقل والحراسة والخدمات والنظافة وتحديد الاجور وتكاليف استخدام كل نوع من العمالة، وإعداد برامج تدريب العمالة لرفع كفاءتها

7- تحديد وسائل النقل

8- تحديد الفاقد في الانتاج

سواء أثناء العملية الانتاجية أو النقل أو التخزين أو التسويق واختيار أساليب تقليل هذا الفاقد

9- تحديد تكاليف تأسيس المشروع:

- تكاليف الارض والمباني

- تكاليف استخراج الرخص وتسجيل المشروع

- تكاليف المعدات والآلات والاجهزة

- تكاليف إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية

- تكاليف الاستشارات القانونية

- تكاليف الدعاية والاعلان

- تكاليف التدريب

- تكاليف أخرى في مرحلة تأسيس المشروع

10- إنشاء المشروع:

ويتضمن الشكل النهائ للمشروع وإعداد المواصفات وطرح العطاءات والجدول الزمنى للتنفيذ.

11- تحديد موقع المشروع:

وهو من مهام دراسة الجدوى الفنية والتسويقية والبيئية وتختلف اعتبارات اختيار موقع المشروع تبعاً لطبيعة أعمال المشروع ونشاطه المقترح ومدى توافر المواد الخام .

وتتدخل العوامل البيئية عند اختيار موقع المشروع والاستقرار الامنى بالمنطقة

وكذلك وجود مشروعات أخرى مشابهة بنفس الموقع من عدمه وقوانين الاستثمار ومى أتاحتها لميزات اقتصادية لموقع المشروع.

وتفيد دراسة الجدوى الفنية في:

- تحدي حجم المشروع

- اختيار موقع المشروع

- تحديد تكاليف تأسيس وانشاء المشروع

- تحديد الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع

- تحديد عمر المشروع

- تقرير ما إذا كانت دراسة الجدوى تستكمل أو تتوقف

ثالثاً: الجدوى المالية للمشروع:

من دراسة الجدوى التسويقية والفنية للمشروع تبين أن لكل مشروع تكاليف وعوائد تتحقق بعد تنفيذ المشروع

وتنقسم التكاليف في أى مشروع إلى:

ا- تكاليف استثمارية

ب- تكاليف جارية:

وتشمل التكاليف قصيرة الأجل، تكاليف مستلزمات التشغيل والاجور ...الخ

رابعاً: الجدوى الاقتصادية للمشروع:

يتشابه التقييم الاقتصادى للمشروع مع التقييم المالى في استخدام نفس المقاييس ، والفرق الجوهرى هو أن التقييم الاقتصادى للمشروعات يهتم بقياس العائد الاقتصادى للمجتمع في التقييم الاقتصادى فان عناصر التكاليف والعوائد للمشروعات لا تقدر قيمتها على اساس اسعار السوق بل تقدر قيمتها على أساس أسعار الظل التى تعكس القيم الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية لهذه التدفقات

خامساً: الجدوى الاجتماعية للمشروع:

تهتم الجدوى الاجتماعية بعدالة توزيع الدخل بين الفئات المختلفة بالمجتمع ويمكن حصر الجوانب الاجتماعية التى تهم القائم بدراسة الجدوى لأى مشروع في:

أثر المشروع على خلق فرص عمل جديدة وكم فرصة عمل يتطلبها المشروع وكم نسبة العمالة العادية فيها

أثر المشروع على توزيع الدخل في صالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل

إذا كان منتج هذا المشروع لخدمة فئات اجتماعية منخفضة الدخل

سادساً: دراسة الجدوى البيئية للمشروع:

فلكل مشروع اثار بيئية موجبة أو سالبة، ولذا فإن تقييم الاثار البيئية للمشروع يساعد في تقديم التوصيات بخطوات منع أو تقليل الاضرار البيئية الناتجة عن أى مشروع وزيادة المنافع البيئية الايجابية

ويتضمن التقييم البيئى تقييم آثار المشروع على الصحة العامة والمحافظة على البيئة ورفاهية السكان في منطقة المشروع.

سابعاً: تحليل الحساسية للمشروعات:

من بين المزايا الحقيقية للتحليل المالى والاقتصادى الدقيق للمشروع إمكانية استخدامه لاختيار نتائج المشروع إذا اختلفت الأحداث عن التوقعات التى تمت عند التخطيط للمشروع ، إعادة إجراء التحليل للتعرف على ما يمكن أن يحدث في ظل هذه الظروف المتغيرة هو ما يمس بتحليل الحساسية.

ثامناً: أساليب تسديد القروض:

تسديد اصل القروض والفوائد يتم عادة على عدة سنوات وبالتالى فان المبالغ المدفوعة لتسديد أصل القروض والفوائد عليها تدخل في التدفقات الخارجة أو التكاليف في السنوات التى تدفع فيها.

ويهتم المقترض والقائم بالتحليل بسعر الفائدة وحجم القرض وفترة القرض وما تتضمنه من فترة سماح وفترة تسديد القرض والضمان المطلوب للحصول عليه واجراءات الحصول والوقت بين التقدم للحصول عليه وأخده بالفعل.

تاسعاً: إرشادات في كتابة تقرير دراسة الجدوى

أولاً: تنظيم التقرير:

الا يزيد عدد صفحات التقرير عن 25 صفحة

يدعم التقرير بمجموعة من الملاحق في مجلد منفصل

صياغة التقرير في شكل يجعل غير المتخصصين قادرين على فهمه.

ثانياً: العناصر الاساسية للتقرير:

1- الملخص والنتائج: لا يزيد هذا الجزء عن صفحتين

2- والهدف منه إعطاء القارئ فكرة مختصرة وكاملة عن المشروع

3- المقدمة : يذكر فيها فكرة المشروع وأهميته

4- مبررات اختيار المشروع

5- منطقة المشروع: وصف كامل للموقع والمنطقة

6- مصادر المدخلات

7- المشروع

تابع عناصر التقرير: المشروع

يعطى هذا الجزء فكرة مختصرة عن أهداف المشروع ومقعه وحجمه ومكوناته وأى خصائص أخرى لها أهميتها للمشروع وكذلك:

- الجوانب الفنية للمشروع

- مصادر تمويل المشروع

ثالثاً: مراحل تنفيذ المشروع وجدولة الانفاق

رابعاً: تقديرات التكالي

- التكاليف الاستثمارية

- التكاليف الجارية

- احتياطى الطوارئ في حدود 10-15 %

خامساً: الخطة التمويلية للمشروع في شكل جدول

سادساً: الأثر البيئى للمشروع

سابعاً: انتاج المشروع والاسواق

ثامناً : المنافع أو الفوائد من المشروع:

ا- المنافع الاقتصادية

ب- المنافع الاجتماعية