- النشاط الذي يترتب علي تأخيره تأخير المشروع ككل هو

- النشاط الوهمي

- النشاط المهم

- النشاط الحرج

- المسار

- دورة حياة محدودة, خاصية من خصائص المشروع ويقصد بها:

- المشروع يواجه تحديات وصراعات محدودة للبقاء

- المشروع بسبب طبيعة أهدافه يواجه مخاطر متعددة

- المشروع ذات طبيعة مؤقته

- المشروع يحتاج الي مجموعة من الأنشطة المتتابعة والمتداخلة المحدودة

- مقترح المشروع يسمي

- جملة بيان العمل في المنظمة

- جملة بيان العمل في المشروع

- جملة بيان لفكرة وتخطيط المشروع

- جملة بيان لفكرة وجدولة المشروع

- تصنف المخاطر في المشروع من حيث مصدرها الي

- مخاطر خارجية وداخلية

- مخاطر السوق والمشروع نفسه

- مخاطر التخطيط والتنفيذ

- مخاطر التخطيط والرقابة

- أحد أسباب التغيير في بيئة الأعمال

- التعقيد البيئي

- غياب البساطة والوضوح

- قوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصة بالمنظمة

- التغير السريع في حاجات ورغبات العملاء

- من خصائص المشروع

- التنفييذ

- التفرد

- دائمة

- التأسيس

- تستخدم الدوائر لتدل علي بداية او نهاية نشاط معين وهي التي يطلق عليها حدث البداية وحدث النهاية في

- أسلوب المسار الحرج

- أسلوب بيرت

- أسلوب جانت

- أسلوب شبكة الاعمال

- يتم عمل تقديرات ارقام  ثابتة (رقم واحد) للوقت اللازم لأتمام النشاط في أسلوب

- المسار الحرج

- بيرت

- جانت

- شبكة الاعمال

- ما يميز المشروع بان له

- فترة زمنية محددة

- فترة زمنية غير محددة

- فترة زمنية غير معروفة

- فترة زمنية دائمة

- مفهوم شبكات الاعمال هي مخططات شبكية قائمة علي

- أساس الأنشطة والاحداث

- أساس التعاون والتنسيق

- اساس مفهوم نجاح اعمال المشروع

- اساس الاتصال والتواصل

- تخفيض وقت إتمام المشروع يستلزم

- تخيض تكاليف المشروع

- تقليل الموارد

- زيادة الوقت

- موارد اضافية

- من مراحل بناء فريق العمل  مرحلة يميل العاملون الي التذمر هي مرحلة

- المناشدة

- التطبيع

- العصف

- الإنجاز

- صراع الخصوم غالبا مايكون هذا الصراع علي

- المصالح الشخصية

- اهداف المشروع

- الشروط التعاقدية

- أعضاء فريق العمل

- يتم تجزئة المشروع وفق مفهوم تجزئة هيكل العمل الي

- برامج

- أنشطة

- مهام

- وحدة العمل

- وفق دورة حياة المشروع- مرحلة التنفيذ يتم فيها

- عمل تدريب المستخدمين علي استخدام مخرجات المشروع

- تسليم الوثائق النهائية المطلوبة للمشروع

- عمل جدولة لأنشطة المشروع

- عمل الفكرة الأساسية للمشروع

- أول مراحل عملية انهاء المشروع هي مرحلة

- عملية تجهيز الفواتير النهائية للمشروع

- عملية التحصيل للفواتير

- عملية المراجعة القانونية

- عملية القرار

- يتأكد العاملون ان تطور مسارهم الوطيفي مرتبط بنجاح المشروع وتقارير مدير المشروع عن أعمالهم في

- تنظيم المشروع وظيفيا

- تنظيم المشروع الصرف

- تنظيم المشروع جغرافيا

- تنظيم المشروع انتاجيا

- معيار خسارة الفرصة المتوقعة يأخذ في الاعتبار البديل

- اقل خسارة مالية متوقعة

- اكبر خسارة مالية متوقعة

- اقل وقت ممكن

- افضل جودة ممكنة

- من اسباب الصراع وجود

أ ) افكار مختلفة

ب) الصراع بين الافراد

ج) الصراع بين المجموعات داخل الافراد

د) الصراع بين أصحاب المصلحة

- في البيئة الخطرة:

- البيانات والمعلومات المطلوبة متوفرة والنتائج معروفة

- الاحتمالات المتوقعة للبدائل معروفة

- الاحتمالات غير متوقعة

- النتائج واضحة ومعروفة

- كل طرف في المنظمة يسعي لتحقيق مصالحه هذا السعي يخلق التعارض بين هذه الاطراف وينتج مايسمي

- الصراع الشخصي

- الصراع الثنائي

- الصراع المشروعي

- الصراع التنظيمي

- الانتهاء بالإطفاء يحصل في حالة ما يسمي

- الانهاء بالقتل العمد

- الانهاء بالإلحاق للمنظمة الأم

- الانهاء بالتكامل

- الانهاء بالإهلاك البطئ بتقليل الموازنة

- مايميز مدير المشروع انه

- تقني ولدية معرفة فنية عالية

- متعمق في الجوانب المتعلقة بالوظيفة

- ذكي ويستخدم الأسلوب التحليلي

- يسهل الأمور لأصحاب المعرفة الفنية

- من المبادئ التي يرتكز عليها التفاوض الفعال

- التركيز علي المواقع الوظيفية

- التركيز علي الجوانب الشخصية

- التركيز علي المواقع الوظيفية وليس الجوانب الشخصية

- التركيز علي المصالح والفوائد

- في تنظيم المشروع....المصفوفة الضعيفة تسمي ايضا.....

- المصفوفة المتوازنة

- مصفوفة المشروع

- مصفوفة وظيفية

- المصفوفة المتوسطة

- احد متطلبات عملية التفاوض الفعال

- تنمية الأمانه وإيجاد الثقة

- تنمية النشاط

- تنمية الفريق المفاوض

- تحقيق مصلحة الفريق المفاوض

- وجود صراع بين الافراد داخل فريق العمل بسبب

- غموض في العلاقات بين الجهات الخارجية

- غموض الادوار وسوء توزيع العمل

- غموض في الأدوار بين الموردون والمشروع

- غموض في الشروط التعاقدية

- من خلال معيار لا بلاس يتم تحديد البدائل عن طريق

- ضرب اعلي قيمة واقل قيمة بالمتمم

- حساب الوسط الحسابي لكل بديل من بين البدائل

- حساب معامل التفاؤل

- حساب معامل الواقعية

- تقوم المنظمات بتمويل مشاريع غير ربحية بسبب

- الجودة

- تطوير معرفة جديدة

- مدير المشروع

- الكلف المنخفضة

- من وظائف ادارة المشروع

- موازنة المشروع

- إدارة المنظمة

- بحوث العمليات والأساليب الكمية

- المعلومات الراجعة

- الوقت المتفائل هو

- وقت محدد للنشاط

- وقت غير محدد للنشاط

- أقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط

- أطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط

- تنفيذ الانهاء مرحلة من مراحل عملية انهاء المشروع ويتم فيها

- تجهيز الفواتير النهائية للمشروع

- اعداد الموازنات

- المراقبة علي المشروع

- اعداد الجدولة

- الرقابة اللاحقة تشمل

- نظام الضبط من الدرجة الأولي

- نظام الضبط من الدرجة الثانية

- نظام الضبط من الدرجة الثالثة

- اهداف المشروع

- أحد خصائص فريق العمل

- المناشدة

- التشكيل

- تركيبة الفريق

- العصف

- من خصائص الانشطة في المشروع

- الأهداف

- النشاط

- الاعتمادية

- الرسالة

- من طرق جدولة المشروع

- الأنشطة

- هيكلة العمل

- الجدولة

- البرمجة الشبكية

- في خرائط جانت يتم تحديد محورين أحدهما

- افقي يظهر عليه الزمن

- عمودي يظهر عليه الكلف

- عمودي يظهر عليه المواصفات

- افقي يظهر عليه الانشطة

- المشاكل المتعلقة بالأولويات , كمصدر من مصادر الصراف

- عدم وضوح في توزيع المسؤوليات والصلاحيات والأدوار

- ادارة الوقت عبر مراحل حياة المشروع

- وجود عمالة لهم حاجات ورغبات

- الجوانب الفنية المعقدة

- صراع الحلفاء هو

- الصراع بين اعضاء فريق العمل

- الصراع بين المنظمات

- الصراع بين المجموعات والاقسام داخل المشروع

- الصراع خارج المشروع

- مذكرة التفاهم تسمي

- عقد الامتياز

- مذكرة المراسلات

- مذكرة التواصل

- عقد التعاون

41)في عقد الاجتماع التأسيسي يتم مناقشة

أ) الخطوط العريضة للمشروع

ب) تفاصيل المشروع

ج) اقرار جدولة المشروع

د) اقرار موازنة المشروع

- تنظر المدرسة السلوكية للصراع علي انه

- امر لامفر منه وانه حيوي في عملية التغيير لكنه مكلف

- امر ضار وغير شرعي

- امر ليس ضارا او مفيدا في حد ذاته

- شئ حتمي ولايمكن استبعاده

- اقصي تأخير في زمن نهاية النشاط دون ان يؤدي ذلك الي تأخير في زمن المشروع ككل هي

- النهاية المبكرة

- النهاية المتأخرة

- البداية المتأخرة

- البداية المبكرة