1_ زمن البداية المتأخرة للنشاط C  يساوي:

- 100

- 110

- 40

- 150

2_ زمن البداية المبكرة للنشاط D  يساوي:

- 140

- 160

- 20

- 300

3_ الزمن الفائض للنشاط B  يساوي:

- 10

- 0

- 30

- 70

4_ المسار الحرج لهذه الشبكة هو:

- A-C-D

- A-C-D-E

- A-B-E

- A-B-C-D-E

5_ الوقت المتوقع للنشاط الحرج A  يساوي:

- 8

- 26

- 7

- 6

6_ تباين النشاط الحرج A يساوي:

- 1.5

- 1

- 2

- 36

7_ الزمن الكلي لهذا المشروع (المسار الحرج)

- 20

- 15

- 14

- 8

8_ تباين زمن إنجاز المشروع يساوي:

- 1

- 2

- 5

- مو واضحه بالتصوير

9_ وفقاً للمدخل التفاؤلي فإن البديل الأفضل هو :

- A

- B

- C

- D

10_ وفقاً لمدخل الندم فإن البديل الأفضل هو:

- A

- B

- C

- D

11_ إذا كان إحتمال ان السوق  جيد بنسبة 0.50 مع البديل A

- 80

- 250

- 200

- 180

12_ إذا كان احتمال أن يكون السوق  جيد بنسبة 0.50 مع البديل  B

- مو مصوره

- مو مصوره

- مو مصوره

- مو مصوره

13_ القيد التالي لايمكن أن يكون في برنامج خطي

- X1_X2)=8

- X1_X2(=36

- X1_X2(36

- X1_X2=100

14_ الطريقة المبسطة هي طريقة لحل مسائل:

- تحليل القرار

- شبكات الاعمال

- البرمجة الخطية

- الرسم البياني

15_ متغيرات القرار تعني:

- ثلاث متغيرات

- اربع قيود

- متغيرين

- متغيرات راكدة

16_ الرسم البياني لايستخدم في حالة:

- ثلاث متغيرات

- اربع قيود

- متغيرين

- متغيرات راكدة

17_ البرمجة الخطية هي حالة خاصة من البرمجة الرياضية ا	ذا كانت:

- العلاقات بين المتغيرات خطية

- القيود على شكل متباينات

- هناك إمكانية لبرمجة المسألة

- يوجد لها حل أمثل

18_ مصطلح RISK يعني:

- هدف

- عدم تأكد

- مخاطرة

- قيد

19 المتباينة من نوع  =( أكبر من او يساوي .. تتحول إلى معادلة عن طريق ( تكملة السوؤال مو مصورة بس خذينا الزبده)

- طرح متغير راكد

- اضافة متغير راكد

- نقل المعادلة للجهة المقابلة وتغيير الاشارة

- غير مصوره

20_ مو مصور

21_ مختصر OF  يعني :

- ONE FACTOR

- OFF ON

- OBJECTIVE FUNCITON

- FONSTRAINS

22_ تحليل القرارات تحتوي على:

- أسلوب المسار الحرج واسلوب تقديم ومراجعه

- الطريقة البيانية  والسمبلكس

- البرمجة الرياضية والخطية

- عدم التأكد والمخاطرة

23_ أزمنة الأنشطة في طريقة PERT  يتبع:

- التوزيع الطبيعي

- توزيع بيتا

- توزيع العالمي

- التوزيع الصفري

24_ المتغير الداخل في معامل سمبلكس هو:

- اكبر معامل سالب في دالة الهدف

- اقل معامل سالب في دالة الهدف

- اقل خارج قسمة للطرف الأيمن

- الواحد الصحيح

25_ النشاط الذي لايمكن التأخير به هو:

- المسار الحرج

- النشاط الحرج

- الشبكة الحرجه

- النشاط الوهمي

26_ عندما تكون الاحتمالات غير معروفة في مشكلة قرار ما:

- مخاطرة

- عدم تأكد

- موؤكدة

- مومصورة

27_ القيد الأول يتقاطع مع محور X1  في النقطة:

- 0,500

- 1500,0

- 0’400

- 750,0

28_ القيد الأول يتقاطع مع القيد الثاني في النقطة

- 375,250

- 1500,1000

- 400,200

- 500,350

29_ تظليل القيد الثاني يكون إلى

- بدون تظليل

- اليمين

- الاعلى

- الاسفل

30_ القيد الأول يتقاطع مع X2  في النقطة:

- 0,500

- 0,1000

- 500,0

- 750,0

31_ قيمة الحل الأمثل للدالة الهدف تساوي:

- 28750

- 25000

- 32100

- صفر

32_ لو افترضنا أن دالة الهدف هي MAX-20X1+30X2  فإن : (غير واضح)

- لن يتغير

- لايوجد حلا امثلا

- حل غير محدد

- يوجد حلول مثلا

33_ المتغيرات الموجودة في المسألة:

- العملية الانتاجية _ العملية التسويقية

- التصنيع _ التركيب

- طابعة ملونه _ طابعة عادية

- الربح _ الكمية

34_ دالة الهدف تأخذ الشكل التالي:

- MAX= 1520X1+1030X2

- MAX= 1250X1+500X2

- MAX= 65X1+48X2

- MIN=65X1+48X2

35_ قيد قسم التصنيع هو:

- تعظيم

- ندنية

- تعظيم وتدنية

- ليست تعظيم ولاتدنية

36_ يمكن صياغة القيد التسويقي الخاص بعلاقة (موواضحه)

- X1+X2(=0

- X2(=X1

- X2)=X1

- X2(=X1+35

37_ دالة الهدف في هذه المسألة من نوع:

- تعظيم

- تدنية

- تعظيم وتدنية

- ليست تعظيم ولاتدنية

38_ القيد الأول في الشكل القياسي لهذه المسألة سيكون على الشكل:

- X1+5X2_S1=30

- X1+5X2+S1=30

- X1+5X2+S1(=30

- X1+5X2+S1+S2=30

39_ القيد الثاني في الشكل القياسي لهذه المسألة يأخذ الشكل:

- 4X1+X2+S2(=44

- 4X1+X2_S2-44

- 4X1+X2+S2=44

- 4X1+X2_S2(=44

40_ دالة الهدف في الشكل القياسي لهذه المسألة تكون على الشكل:

- MAX_3X1+4X2=0

- MAX_3X1_4X2=0

- MAX+3X1+4X2=0

- MIN_3X1_4X2=0

41_ في طريقة السمبلكس الشكل القياسي هو الخطوة:

- الأولى

- الثانية

- الثالثة

- الرابعه

42_ المتغير الداخل في الجدول السابق هو

- S1

- X1

- X2

- S2

43_ المتغير الخارج في الجدول هو:

- X1

- X2

- S1

- Z

44_ العنصر المحوري في الجدول:

- 1

- 5

- 4

- 30

45_ معادلة الصف المحوري (الارتكاز) الجديدة سوف تكون:

- 30**15

- 6**0,21

- 6**11

- 30** 10

46_ معادلة صف Z  الجديدة في الجدول سوف تكون:

- 56**1050

- 0**-3

- 24**-3,8

- 24**-2,2