حل اسئلة ادارة العمليات 
طبعاً كل الشكر للي صور والى كتب الاسئله 
والله ما اعرف اسمه الى كتبها لكن مشكور 


والحلول بإذن الله صحيحة

1- ليس من العناصر التي سمحت بظهور وتطور علم الإدارة :

أ- ظهور وتطور بحوث العمليات

ب- تطور المعرفة في مجال إدارة الأعمال

ج- استعمال التكنولوجيا للحاسب

د- تعقد وكبر حجم الأعمال

2- المدخل الي يهمل الجانب الفني في الإدارة:

أ- مدخل الوظائف

ب- مدخل علم الإدارة

ج- مدخل النظم

د- مدخل القرارات

3- الذي يمثل مدخل القرار هو:

أ- Ludwig

ب- Skinner

ج- Herbert simon

د- Michel porter

4- تقوم استراتيجية العمليات على الفكرة أن وظيفة العمليات هي التي:

أ- تنشئ الميزة التنافسية وتحققها

ب- تقود استراتيجية المؤسسة

ج- تجنب زبائن المؤسسة

د- تضمن للمؤسسة البقاء في السوق

5- من تكلم عن اسبقيات الأداء هو:

أ- L. V beralanffy

ب- Weelwright

ج- Wicham Skinner

د- M . Porter

6- ليس من خصائص الميزة التنافسية أنها :

أ- طويلة المدى

ب- تحاول أن تكون صعبة التقليد من المنافسين

ج- تقدم التوجه والتحفيز لكل الشركة

د- تساعد على رفع الإنتاج

7- استجابة المؤسسات لزبائنها عامل أساسي:

أ- لتخفيض التكلفة

ب- في تخطيط الإنتاج

ج- لزيادة حصة المؤسسة من السوق

د- في جدولة الإنتاج

8- إعادة الهندسة هي:

أ- إعادة الهندسة المعمارية لبناية المؤسسة

ب- إعادة تصميم موقع المؤسسة

ج- إعادة اختيار موقع المؤسسة

د- إعادة تفكير عميق وإعادة تصميم جذري للعمليات

9- لا يميز العصر الحالي

أ- سرعة كبيرة في تطوير المنتجات الموجودة

ب- سرعة كبيرة في إدخال المنتجات الجديدة

ج- تنافس كبير بين المؤسسات

د- الوزن الكبير لإدارة المهارات

10- المنتجات الجديدة كثيرا ما

أ- تواجه فشلا في السوق

ب- يعاد تصميمها

ج- تخضع لإعادة هندسة

د- تنجح بعد فترة قصيرة

11- عندما تتبع المؤسسة استراتيجة قائد السوق فإنها

أ- تعمد فيها على قدرتها التكنولوجية

ب- ترفع من أسعارها

ج- تعتمد على ضعف المنافسين

د- تشارك زبائنها في القرار

12- تحتاج استراتيجية اتباع القائد الى قدرة كبيرة على التطوير تساعدها على :

أ- الاستجابة السريعة

ب- تقليل مستوى التكاليف

ج- رفع مستوى الجودة

د- رفع مستوى الإنتاجية

13 استراتيجية المنتج التي تعطي القدرة على المنافسة بالسعر هي

أ- استراتيجية القائد

ب- استراتيجية اتباع القائد

ج- استراتيجية الإنتاج الكفء

د- الاستراتيجية الموجهة للتطبيقات

14- الطريقة البديهة لتطوير المنتجات هي طريقة

أ- تجريبية

ب- نظرية

ج- إحصائية

د- بيانية

15- يمثل تطوير النموذج الخطوة

أ- الثانية من خطوات الطريقة البديهية

ب- الثالثة من خطوات الطريقة البديهية

ج- الرابعة من خطوات الطريقة البديهية

د- الخامسة من خطوات الطريقة البديهية

16 تتكون دورة حياة المنتج من

أ- 3 مراحل

ب- 4 مراحل

ج- 5 مراحل

د- 6 مراحل

17- اذا كانت لدينا المسألة التالية

Z = Max (100x1 +60x2)

8x1 + 2x2 < 880

3x1 + 4x2 < 460

X1>0

X2>0

فقيمة الحل الأمثل:

أ- 12400

ب- 12140

ج- 12450

د- 14210

18- اذا كانت لدينا المسألة التالية

فإن قيمة ×2 في الحل الأمثل هي

أ- 120

ب- 100

ج- 40

د- 20

19- و قيمة ×1 في الحل الأمثل هي

أ- 100

ب- 50

ج- 40

د- 30

20- يتم التقدير دائماً

أ- في الحاضر على أساس الماضي

ب- في المستقبل على أساس الماضي

ج- في الماضي على أساس الحاضر

د- في المستقبل على أساس المستقبل

21- اذا كان الطلب المقدر أقل من الطلب الفعلي فهذا لا يؤدي إلى

أ- نقص في المبيعات

ب- زيادة في المخزون

ج- خطر تقليص حصة المؤسسة من السوق

د- نقص في الربح

22- تدخل دراسات السوق ضمن أهم الأساليب

أ- الكمية للتقدير

ب- الإحصائية للتقدير

ج- النوعية للتقدير

د- الرياضية للتقدير

23- قد ينجم خطر تقليص حصة المؤسسة من السوق عن كون:

أ- الطلب الفعلي أقل من الطلب المقدر 
ب- الطلب المقدر أقل من الطلب الفعلي 
ج- الإنتاج الفعلي اكثر من الإنتاج المخطط 
د- الايراد الفعلي اقل من الايراد المخطط

24- تتمثل طريقة الرسم البياني في:

أ- تقييم التقدير باستعمال الرسم البياني

ب- التقدير باستخدام خط الاتجاه العام

ج- رقابة البيانات باستعمال الطرق البيانية

د- رقابة الإنتاج بواسطة الرسم البياني

25- في العلاقة Ft + 1 – a Dt + (1-a) Ft يمثل D :

أ- الطلب الفعلي

ب- الطلب المقدر

ج- معامل التهدئة

د- المرحلة المخططة

26 - عند استعمال علاقة الانحدار الخطي Y= a + bX فإن Y يمثل :

أ- المتغير التابع

ب- المتغير المستقل

ج- ميل خط الاتجاه

د- ميل خط الاتجاه

27- المصنع الذي يركز على الإنتاج الكبير لتحقيق التكلفة المنخفضة والاستفادة من اقتصاديات الحجم هو

أ- المصنع المركز على الإنتاج

ب- المصنع المركز على التكلفة

ج- المصنع المركز على المنتج

د- المصنع المركز على الزبائن

28- التوازن بين العرض والطلب شرط أساسي في

أ- مسألة النقل

ب- البرمجة الخطية

ج- مسائل الشبكة

د- إدارة المشاريع

29- من مسالة النقل التالية

تكون تكلفة الحل الأولي حسب طريقة الشمال الغربي

أ- 474

ب- 454

ج- 374

د- 354

30- تعتبر ششبكة PERT من أهم الأدوات في

أ- مجال إدارة المشاريع

ب- حل مسائل التوزيع

ج- حل مسألة النقل

د- حل مسألة البرمجة الخطية

31- تستعمل طريقة CPM :

أ- لحل مسائل النقل

ب- لحل مسائل التوزيع

ج- لأدارة المشاريع

د- لحل مسألة البرامج الخطية

32- في شبكة المشروع

أ- لعدد السهام علاقة بعدد المراحل

ب- لمدة المشروع علاقة بعدد المراحل

ج- لعدد المراحل علاقة بعدد العمليات

د- للتكلفة المثلى علاقة بالمسار الحرج

33- عند رسم شبكة المشروع

أ- بين نفس المرحلتين لا يمكن أن تكون الا عملية واحدة

ب- بين نفس المرحلتين يمكن أن تكون أكثر من عملية

ج- بين نفس العمليتين يمكن أن تكون أكثر من مرحلة

د- بين نفس المسارين يمكن ان تكون أكثر من مرحلة

34- العلمية الخيالية

أ- يمكن أن تدخل في المسار الحرج

ب- لا يمكن أن تدخل في المسار الحرج

ج- لا تحسب في التكلفة

د- تؤثر في مدة المشروع

35- تنطلق شبكة المشاريع ب

أ- 4 مراحل

ب- 3 مراحل

ج- مرحلتين

د- مرحلة واحدة

36- تحسب أقصى مدة للمشروع ب

أ- طرح المدد من اليسار الى اليمين

ب- طرح المدد من اليمين الى اليسار

ج- جمع المدد من اليمين الى اليسار

د- جمع المدد من اليسار الى المين

37- عند حساب اقصى مدة للمشروع وفي حالة انطلاق اكثر من علمية من نفس المرحلة :

أ- تعتمد أصغر قيمة

ب- تعتمد أكبر قيمة

ج- تعتمد قيمة العملية السابقة

د- تعتمد قيمة العملية التالية

38 في مختلف مراحل شبكة المشروع تكون أدنى مدة

أ- أقل من اقصى مدة دائما

ب- تساوي اقصى مدة دائما

ج- أكبر من اقصى مدة دائما

د- أقل أو تساوي اقصى مدة

39- العملية التي توجد بين مرحلتين بهامش تغيرات مساويا للصفر هي

أ- عملية خيالية

ب- عملية حرجة
ج- عملية خارجة

د- عملية زائدة

40- في الشبكة لا يوجد

أ- مسار حرج واحد

ب- أكثر من مسار حرج

ج- أقل من 3 مسارات حرجة

د- أكثر من 3 مسارات حرجة

41- في الشبكة التاية فإن قيمة المدة المثلى للمشروع هي

أ-23

ب-24

ج-26

د-28

42 في الشبكة التالية تكون قيمة أقصى مدة بالمرحلة رقم 3

أ- 3

ب- 6

ج- 8

د- 7

43- كلما كانت الموارد متوفرة كلما

أ- كان وقت إنجاز العملية قصيراً وتكلفتها كبيرة

ب- كان وقت إنجاز العملية قصيرا وتكلفتها قليلة

ج- كان وقت انجاز العملية طويلا وتكلفتها كبيرة

د- كان وقت انجاز العملية طويلا وتكلفتها قليلة

44- الأسراع في انجاز المشروع يعني

أ- الأسراع في تنفيذ المراحل

ب- الإسراع في الانطلاق

ج- الإسراع في انجاز العمليات الحرجة

د- الإسراع في تخفيص تكاليف إنجازه

45- تكون اقصى مدة لأخر مرحلة من مراحل المشروع

أ- أكبر من أدنى مدة لها

ب- مساوية لأدنى مدة لها

ج- أقل من أدنى مدة لها

د- ضعف أدنى مدة لها

46- أساس التطور الحقيقي للمجتمعات في عالم اليوم هو

أ- الثروة

ب- الإنتاج

ج- الاستهلاك

د- النقل

47- نجد العملية الاستخراجية عند تصنيف عمليات الإنتاج حسب

أ- الغرض من الإنتاج

ب- طبيعة عملية الإنتاج

ج- نوع القطاع

د- مكان الإنتاج

48- إدارة العمليات هي عملية التخطيط والتنظيم للعمليات والرقابة عليها لتحقيق اهداف المؤسسة هذا تعريف

أ- مدخل النظم

ب- مدخل القرار

ج- مدخل علم الإدارة

د- مدخل الوظائف

49- عند Cook و Russel يمثل التصميم وظيفة من وظائف

أ- إدارة العلميات

ب- تطوير العمليات

ج- البحث والتطوير

د- المؤسسة

50- لا يدخل ضمن التشغيل (تشغيل نظام الإنتاج)

أ- الشراء

ب- تقدير الحاجات

ج- النقل
د- اختيار التجهيزات