المحاضرة الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون (إبدا التنفيذ)

أجزاء المحاضرة

- وضع الأهداف التشغيلية للمشروع

- بدء تنفيذ المشروع

- مهام يوميه أساسيه في إدارة المشروع

- مراقبة الخطة

وضع الأهداف التشغيلية الرئيسية

هو تعبير رقمي لما ترغب الشركة تحقيقه

مثال: -

شركة تعمل في توزيع قطع غيار السيارات على مراكز صيانة السيارات

أهداف الشركة تشمل:

- التسويق

- الإنتاج

- التمويل

- الموظفون

- الإدارة

أهداف متعلقة بالتسويق

- تطوير التوزيع وذلك بزيادة عدد قنوات التوزيع إلى  300قناة

- زيادة حجم المبيعات من 29.000 إلى 47.000 وحدة

أهداف متعلقة بالإنتاج

- زيادة الآلات بنسبة 10 % لاستيعاب زيادة الإنتاج

- تغيير جميع الآلات السابقة

- إنتاج منتج جديد

أهداف متعلقة بالتمويل

زيادة العائد على رأس المال من 17 % إلى 25 %

زيادة الأرباح من 4.5 % إلى 7.7 %

أهداف متعلقة بالموظفين

تخفيض نسبة تغير العمال من 23 % إلى 13 % توزيع أرباح على الموظفين

أهداف متعلقة بالإدارة

تخفيض عدد الموظفين في الشئون الإدارية من 17 % إلى 14 % في

تخفيض متوسط الوقت المستغرق في إتمام الطلب من يومين إلى يوم واحد

بدء تنفيذ المشروع

التأكد من جاهزية المشروع ,مهام تحضيرية ومطلوب إنجازها

التأكد من جاهزية المشروع

أن تتأكد بأنك جاهز لبدء تشغيل المشروع عن طريق:

- مراجعة ما قمت به حتى الآن

- التأكد من دقته واكتماله

التحليل

- معالجة هذه البنود لتكون الإجابة عليها (نعم)

- أن تضع برنامجا زمنيا لمعالجتها خلال المرحلة الأولى من بدء تنفيذ المشروع

مهام تحضيرية مطلوب إنجازها

| تسجيل المشروع | التوظيف والتدريب |
| --- | --- |
| البحث عن العقار | التشغيل التجريبي |
| التواصل مع البنوك | الحملة الإعلانية |
| توفير كافة التجهيزات | الافتتاح |
| شراء المواد الأولية | تقييم الموقف بعد الافتتاح |

تسجيل المشروع

- التعرف على الأوراق والملفات والإجراءات المطلوبة

- تحضير الأوراق والملفات المطلوبة

- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص بالعمل

البحث عن العقار

| الموقع المناسب | المساحة كافية للأنشطة |
| --- | --- |
| الخدمات العامة | خطوات تصنيع المنتج |
| عمليات البناء أو الترميم | التخطيط الداخلي للمشروع |
| تحقيق الانسيابية | اقتصاديات اختيار موقع المشروع |

التواصل مع البنوك

| مراجعه دراسة الجدوى | الالتزام بالموضوعية |
| --- | --- |
| الاتصال بأكثر من بنك | شروط القروض |
| تحديد موعد المقابلة | إمكانية تقديم الضمانات |
| تجهيز ملف عن المشروع | أكثر من بنك |
| تجهيز الإجابات | قارن بين البنوك |

توفير كافة التجهيزات

| مواصفات الآلات والمعدات | إشراك المورد |
| --- | --- |
| العروض من المصادر المناسبة | نظام الصيانة المعتمدة |
| درجة وموضوعية العروض | الفنيين المتميزين |
| اختيار أفضل العروض | توفير قطع الغيار |
| وقت وشروط التسليم والتركيب | توفر المهارات الفنية |

شراء المواد الأولية

- قائمة بموردي المواد الأولية

- عروض أسعار ومواصفات

- مقارنه واختيار أفضلها

- طلب الكميات المهمة

- أماكن التخزين

- استلام وتخزين

التوظيف والتدريب

- أنواع وأعداد العمالة المطلوبة

- استقطاب ذوي الخبرة

- جودة نظم الرواتب والحوافز والمكافآت

- برنامج التدريب

التشغيل التجريبي

- الفترة المناسبة للتجربة

- المؤشرات من فترة التجربة

- نقاط الضعف أو العيوب

- المواصفات المطلوبة في المنتج

- عرض المنتج

- معالجة العيوب وحل المشكلات

الحملة الإعلانية

- مراحل الإعلان

- وسيلة الإعلان المناسبة

- ما يتميز به المشروع

- استثمار مستقبلي

- الموضوعية في صياغة الإعلان

الافتتاح

- يوم الافتتاح

- دعوة مختلف الشرائح

- دعوة من تحب

- دعوة هادفة وفاعلة لوسائل الإعلان

- الترتيبات اللازمة

- عينات ونماذج

- تسجيل آراءهم وملاحظاتهم

- تكلفة الافتتاح

تقييم الموقف بعد الافتتاح

| عقد اجتماع | ملاحظات من الافتتاح |
| --- | --- |
| الآراء والمقترحات | مجالات وأساليب التطوير |
| الدروس المستفادة من حفل الافتتاح | المهام والمسؤوليات |
| برنامج زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه |  |

مهام يومية أساسية في إدارة المشروع

| في مجال التسويق والبيع | في مجال الإنتاج |
| --- | --- |
| في مجال الحسابات والمالية | إعداد الجدول الزمني والعمليات للمهام |
| في مجال الموارد البشرية |  |
| في مجال الشئون الإدارية والخدمات المساندة |  |

في مجال التسويق والبيع

- الاتصال مع العملاء

- الإعلان الترويجي

- استقبال الطلبات والاستفسارات

- خدمات ما بعد البيع

- موضوعات تتعلق بالتحصيل

في مجال الحسابات والمالية

- العمليات المالية اليومية

- الايرادات والنفقات اليومية

- تقرير مالي يومي

- الاتصال بالبنك

- رصيد الصندوق

في مجال الموارد البشرية

- الحضور والانصراف والتأخير

- علاقات عمل بين العمال

- تدريب العاملين وتوجيههم

- مكتب العمل والتأمينات

- تأشيرات الخروج والعودة

في مجال الشئون الإدارية والخدمات المساندة

| الأمن والحراسة | الوجبات اليومية |
| --- | --- |
| نقل العمال | السكن والمعيشة |
| الصادر والوارد | دفع فواتير |

في مجال الإنتاج

المواد الأولية

صيانة الآلات وإصلاحها

التيار الكهربائي وأعمال صيانة

توزيع الأعمال على العمال

المهام اليومية على العاملين

الصيانة الدورية

إعداد الجدول الزمني والعمليات للمهام

البيان الزمني لتنفيذ المهام

حسب الأشهر

(جدول 11.3)

بناء الجدول زمني يتم في ضوء الاعتبارات التالية:

- ترتيب بعض المهام حسب تسلسلها العملياتي

- كل مهمة تحتاج إلى فترة زمنية مختلفة عن المهمة الأخرى

- تنفيذ أكثر من مهمة في نفس الفترة الزمنية

- تحديد الشخص المسؤول والزمن اللازم لإنجازه

مراقبة تنفيذ الخطة

الرقابة الدائمة على تطبيق الخطة والتأكد من تلائم وتناسق الخطة مع الأهداف الرئيسية

- مناقشة إنجاز الشهري للخطة التنفيذية

- مراجعة الفروض الرئيسية التي بنيت على أساسها الخطة

- مراقبة ما تم تحقيقه من المبيعات الفعلية ومستوى إجمالي الأرباح

- مراجعة التوقعات للتدفقات النقدية

أهمية مراقبة تنفيذ الخطة

الرقابة الدائمة تضمن للمنشأة أن تكون على إحاطة وعلم بأي انحراف في الخطة يقود إلى فشل العمل

خطة طوارئ متوازنة

أهمية خطة طوارئ

- الاستمرار في أداء خطتها

- يجنبها الإحساس بالفشل

- توفر الجهد والوقت

- تسهل تسيير العمل وعدم تعطله

zainabalamer