إدارة المشاريع (تصحيح أسئلة الواجبات والفصلي )

-1الإعتمادية المتداخلة يقصد بها : التداخل بين أهداف المشروع (الوقت،المواصفات،التكلفة)

صواب

خطأ (المخاطر)  الإعتمادية المتداخلة : التداخل في الأنشطة المختلفة أو الأطراف المختلفين للوصول لأهداف المشروع

-2مشاريع الإختراق: هي مشاريع تؤدي إلى إحداث تحسن طفيف على المنتجات الموجودة

صواب

خطأ (مشاريع المشتقات) مشاريع الإختراق : هي المشاريع التي تؤدي إلى حدوث تقدم مفاجئ في المعرفة أو التكنولوجيا مثل الألياف الضوئية المستخدمة في نقل المعلومات

أما مشاريع المشتقات: في هذا النوع يتم إحداث طفيف على المنتجات القائمة مثل تقليل التكلفة،تحسين التغليف،زيادة الجودة

-3تنظيم المصفوفة :يقصد به تصميم البناء التنظيمي الداخلي للمشروع

صواب

خطأ (تنظيم المشروع) تنظيم المصفوفة : ويمثل هذا الشكل خليط من التنظيم الوظيفي والتنظيم المستقل

-4مراحل جدولة المشروع ثلاثة هي (التخطيط – جدولة الأنشطة – التنسيق)

صواب

خطأ (التخطيط -جدولة الأنشطة –الرقابة)

5-المدير الوظيفي يستخدم أسلوب النظام

صواب

خطأ (مدير المشروع) المدير الوظيفي يستخدم الإسلوب التحليلي

-6تنظيم المشروع يقصد به تحديد أهداف المشروع وتحديد الطرق المناسبة لتحقيق تلك الأهداف

صواب

خطأ (تخطيط المشروع) تنظيم المشروع هو امرين:

الأول: تنظيم المشروع داخلياً وتوزيع المسؤوليات وصلاحيات اتخاذ القرار وطرق الرقابة وتقييم الاداء على فريق العمل في المشروع.
الثاني: و هو كيف نقوم بتثبيت المشروع ضمن الهيكل التنظيمي للمنظمة الأم وهل يكون تابعاً لاحد الوظائف ام يكون مستقلاً بذاته ام ماذا

-7عند إستخدام نموذج النقاط الموزونة للمفاضلة بين المشاريع فإن المشروع الذي سيتم إختياره هو المشروع الذي تحصل على أقل نقاط موزونة بين المشاريع

صواب

خطأ (أعلى نقاط)

-8نموذج فترة الإسترداد البسيط يعتمد على معدل الخصم

صواب

خطأ (نموذج فترة الإسترداد بسعر الخصم)  فترة الإسترداد :تمثل الفترة الزمنية اللازمة للمشروع لاسترداد قيمة الاستثمار الأصلية أو التكلفة المبدئية للمشروع

-9يختلف النشاط الوهمي عن النشاط الفعلي في أن الوهمي يحتاج إلى وقت وموارد

صواب

خطأ (لايحتاج) وهو نشاط ليس له وجود ويستخدم فقط لتسهيل رسم الشبكة وبيان العلاقة بين الأحداث فهو لا يحتاج إلى وقت ولا إلى موارد.

-10الصراع بين أعضاء فريق العمل يكون بسبب الشروط التعاقدية

خطأ () بسبب الخوف على مستقبلهم الوظيفي بعد انتهاء المشروع

-11توجية المشروع المقصود هنا تحديد المعايير التي ستستخدم لتقييم الأداء ثم قياس الأداء الفعلي

صواب

خطأ (الرقابة على المشروع) يقصد بتوجية المشروع: توجية فرق العمل عن طريق القيادة والتحفيز والإتصال من أجل أداء أفضل

-12يعتبر اسلوب فترة الإسترداد من أهم النماذج النوعية(الوصفية) المستخدمة لإختيار المشروع

خطأ (النماذج الكمية)

-13المقصود بالإعتمادية المتداخلة هو تتابع الأنشطة وتداخلها دون الإعتماد والتداخل مع المنظمة الأم

صواب

خطأ (إتمام المشروع لايعتمد على مدير المشروع وطاقم المشروع فقط بل يوجد هناك إعتماد وتداخل مع المنظمة الأم)

-14البيئة الخطرة هي بيئة تتميز بالغموض وعدم التأكد بسبب عدم توفر البيانات الكافية

خطأ  البيئة الخطرة : تكون الاحتمالات المتوقعة للبدائل معروفه وأن كل احتمال سينتج عنه ناتج وبديل يختلف عن الآخر وعلى مدير المشروع اختيار البديل الذي يريده مع تحمل المخاطر الناتجة عن هذا الاختيار

-15تعتبر الموازنة أداة للرقابة لأنها معنية بتحديد الموارد اللازمة لأنشطة المشروع المختلفة

خطأ (أداة تخصيص موارد) أداة الرقابة : تخدم كمعيار للمقارنة، بحيث يتم حساب الكلفة الفعلية ومقارنتها بالكلفة المقدرة لقياس التقدم الفعلي على الأرض

-16في البرمجية الشبكية يوضح المحور الأفقي الزمن اللازم لتنفيذ النشاط بينما يوضح المحور العمودي الأنشطة الواجب اتمامها

خطأ (خرائط جانت) البرمجة الشبكية :يمكن رسم النشاط على الشبكة إما على السهم أو على القطب

-17يعتبر نموذج الضرورة التشغيلية أحد أهم نماذج الأساليب الكمية

صواب

خطأ (النماذج النوعية)