الفصل العاشر

الخطة التشغيلية

أولاَ/ وضع الأهداف التشغيلية للمشروع

وضع الأهداف التشغيلية الرئيسية هو تعبير رقمي لما ترغب الشركة في تحقيقه

مثال: شركة تعمل في توزيع قطع غيار السيارات على مراكز صيانة السيارات، أهداف الشركة تشمل: (التسويق- الإنتاج- التمويل- الموظفون- الإدارة)

أهداف متعلقة بالتسويق:

- تطوير التوزيع وذلك بزيادة عدد قنوات التوزيع إلى 300 قناة

- زيادة حجم المبيعات من 29000 إلى 47000 وحدة

أهداف متعلقة بالإنتاج:

- زيادة الآلات بنسبة 10% لاستيعاب زيادة الإنتاج

- تغيير جميع الآلات السابقة

- إنتاج منتج جديد

أهداف متعلقة بالتمويل:

- زيادة العائد على رأس المال من 17% إلى 25%

- زيادة الأرباح من 4.5% إلى 7.7%

أهداف متعلقة بالموظفين:

- تخفيض نسبة تغير العمال من 23% إلى 13%

- توزيع أرباح على الموظفين بنسبة 1% من العائد

أهداف متعلقة بالإدارة:

- تخفيض عدد الموظفين في الشئون الإدارية من 17% إلى 14%

- تخفيض متوسط الوقت المستغرق في إتمام الطلب من يومين إلى يوم واحد

ثانياً/ بدء تنفيذ المشروع

ومن أمثلتها:

- التأكد من جاهزية المشروع

أن تتأكد بأنك جاهز لبدء تشغيل المشروع عن طريق:

- مراجعة ما قمت به حتى الآن

- التأكد من دقته واكتماله

- مهام تحضيرية ومطلوب إنجازها

| 1-تسجيل المشروع: التعرف على الأوراق والملفات والإجراءات المطلوبة تحضير الأوراق والملفات المطلوبة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص بالعمل | 2-البحث عن العقار: الموقع المناسب – المساحة الكافية للأنشطة – الخدمات العامة – خطوات تصنيع المنتج – عمليات البناء أو الترميم – التخطيط الداخلي للمشروع – تحقيق الانسيابية – اقتصاديات اختيار موقع المشروع. |
| --- | --- |
| 3-التواصل مع البنوك: مراجعة دراسة الجدوى الاتصال بأكثر من بنك تحديد موعد المقابلة تجهيز ملف عن المشروع تجهيز الإجابات الالتزام بالموضوعية شروط القروض إمكانية تقديم الضمانات قارن بين البنوك | 4-توفير كافة التجهيزات: مواصفات الآلات والمعدات العروض من المصادر المناسبة درجة وموضوعية العروض اختيار أفضل العروض وقت وشروط التسليم والتركيب إشراك المورد نظام الصيانة المعتمدة الفنيين المتميزين توفير قطع الغيار توفر المهارات الفنية |
| 5-شراء المواد الأولية: قائمة بموردي المواد الأولية عروض أسعار ومواصفات مقارنة واختيار أفضلها طلب الكميات المهمة أماكن التخزين الاستلام والتخزين | 6-التوظيف والتدريب: أنواع وأعداد العمالة المطلوبة استقطاب ذوي الخبرة جودة نظم الرواتب والحوافز والمكافآت برنامج التدريب |
| 7-التشغيل التجريبي: الفترة المناسبة للتجربة المؤشرات من فترة التجربة نقاط الضعف أو العيوب المواصفات المطلوبة في المنتج، وعرض المنتج معالجة العيوب وحل المشكلات | 8-الحملة الإعلانية: مراحل الإعلان الموضوعية في صياغة الإعلان وسيلة الإعلان المناسبة ما يتميز به المشروع استثمار مستقبلي |
| 9-الافتتاح: يوم الافتتاح دعوة مختلف الشرائح دعوة من تحب دعوة هادفة وفاعلة لوسائل الإعلان الترتيبات اللازمة عينات ونماذج تسجيل آرائهم وملاحظاتهم تكلفة الافتتاح | 10-تقييم الموقف بعد الافتتاح: عقد اجتماع ملاحظات من الافتتاح الآراء والمقترحات مجالات وأساليب التطوير الدروس المستفادة من حفل الافتتاح المهام والمسؤوليات برنامج زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه |

ثالثاً/ مهام يومية أساسية في إدارة المشروع

- في مجال التسويق والبيع:

الاتصال مع العملاء- الإعلان الترويجي- استقبال الطلبات والاستفسارات- خدمات مابعد البيع- موضوعات تتعلق بالتحصيل

- في مجال الحسابات والمالية:

العمليات المالية اليومية- الإيرادات والنفقات اليومية- تقرير مالي يومي- الاتصال بالبنك- رصيد الصندوق

- في مجال الموارد البشرية:

الحضور والانصراف والتأخير- علاقات عمل بين العمال- تدريب العاملين وتوجيههم- مكتب العمل والتأمينات- تأشيرات الخروج والعودة

- في مجال الشؤون الإدارية والخدمات المساندة:

الأمن والحراسة- الوجبات اليومية- نقل العمال- السكن والمعيشة- الصادر والوارد- دفع الفواتير

- في مجال الإنتاج:

المواد الأولية- صيانة الآلات وإصلاحها- التيار الكهربائي وأعمال الصيانة- توزيع الأعمال على العمال- توزيع المهام اليومية على العاملين- الصيانة الدورية

- إعداد الجدول الزمني والعمليات للمهام:

بناء الجدول الزمني يتم في ضوء الاعتبارات التالية:

- ترتيب بعض المهام حسب تسلسلها العملياتي

- كل مهمة تحتاج إلى فترة زمنية مختلفة عن المهمة الأخرى

- تنفيذ أكثر من مهمة في نفس الفترة الزمنية

- تحديد الشخص المسؤول والزمن اللازم لإنجازه

رابعاً/ مراقبة الخطة

الرقابة الدائمة على تطبيق الخطة والتأكد من تلائم وتناسق الخطة مع الأهداف الرئيسية

- مناقشة الإنجاز الشهري للخطة التنفيذية

- مراجعة الفروض الرئيسية التي بنيت على أساسها الخطة

- مراقبة ما تم تحقيقه من المبيعات الفعلية ومستوى إجمالي الأرباح

- مراجعة التوقعات للتدفقات النقدية

أهمية مراقبة تنفيذ الخطة:

الرقابة الدائمة تضمن للمنشأة أن تكون على إحاطة وعلم بأي انحراف في الخطة يقود إلى فشل العمل.

أهمية خطة طوارئ:

- الاستمرار في أداء خطتها

- يجنبها الإحساس بالفشل

- توفر الجهد والوقت

- تسهل تسيير العمل وعدم تعطله