مادة هندسة برمجيات

أسئلة مراجعة الفصل الخامس  (التخطيط للمشاريع البرمجية)

س: ضعي صح أو خطأ أمام العبارات التالية:

1. يؤثر تعقيد المشروع تأثيرا بسيطا على حالة الشك الملازمة للتخطيط   (خطأ)

قويا

2. يؤثر حجم المشروع على دقة التقديرات فمع ازدياد الحجم تزداد صعوبة تفكيك المشكلة وتزداد صعوبة التقدير (صح)

3. نقصد في البنية مستوى صرامة المتطلبات ومدى السهولة في تجزئة الوظائف   (صح)

4. توفر المعلومات التاريخية يؤدي إلى إنقاص مستوى المخاطرة الكلية  (صح)

5. تقاس التقديرات بدرجة الشك بالمعلومات التاريخية للموارد والكلفة والجدول الزمني   (خطأ)

المخاطرة                 بالتقــــــــــــــــديرات

6. ان هدف تخطيط المشاريع البرمجية هو توفير الأساس الذي يسمح للمدير بإجراء تقديرات دقيقة بخصوص الموارد والكلفة والجدول الزمني (خطأ)                                                                                     معقولة

7. منهج تقنيات مواصفات التطبيق الميسرة FAST هو منهج ينص على تشكيل فريق عمل مشترك من الزبون والمطورين  لتحديد المشكلة واقتراح الحلول وإعداد قائمة أولية للمتطلبات ( صح)

8. الجانب الأقل تحديدا في أفق البرمجية هو الجانب المتعلق بالموثوقية (صح)

9. في حالة المشاريع البرمجية الصغيرة نسبيا يمكن أن ينجز شخص بمفرده جميع مراحل هندسة البرمجية (صح)

10. لا يمكن تحديد عدد الأشخاص الذي يجب اشراكهم في مشروع برمجي

11. المكونات الجاهزه هي مواصفات و تصاميم و شيفرة بحاجه لتعديلات ضرورية قبل الإستفاد منها ( خطأ )

مكونات الخبرة الجزئية

12. SEE  نقصد بها موارد هندسة البرمجيه ( خطأ )

بيئة

13. أحد الخيارات التي تعطي تقدير موثوق للكلفة و الجهد هي الارتكاز على مشاريع أخرى مشابهه ( صح )

14. احدى عوامل دقة التقديرات درجة توافق خطة المشروع مع كفاءات فريق العمل ( صح )

15. تحديد الحجم من منظور نقاط الوظيفة يستخدم تقنيات المحاكمة التقريبية ( خطأ )

المنطق الترجيحي

16. يجب النظر إلى التقدير LOC و FP على انهما تقنيان متمايزتان على الرغم من وجود العديد من الخصائص المشتركه بينهما ( صح )

17. تختلف تقنية التقدير LOC و FP من حيث مستوى التفضيل المطلوب للتفكيك و الهدف من التجزئة ( صح )

18. تهتم عملية التفكيك المعتمدة على LOC بقيم نطاق المعلومات أكثر مما تهتم بالوظائف البرمجية ( خطأ )

FP

19. التقدير المعتمد على نقاط الوظيفة هو اكثر تقنيات التقدير انتشاراً ( خطأ )

عملية البرمجة

20. لا يمكن استخدام أي نموذج من نماذج التقدير في جميع بيئات التطوير البرمجي و لشتى صفوف البرمجيات ( خطأ )

21. يشتق أي نموذج تقدير نمطي باستخدام التحليل الإنكفائي على بيانات مجمعه من مشاريع برمجية سابقة ( صح )

22. يحسب نموذج COCOMO المتوسط الجهد و كلفة التطوير البرمجي كتابع لحجم البرنامج معبراً عنه بأسطر الشيفرة المقدرة ( خطأ )                       القاعدي

23. المضمن للمشاريع البرمجية هم مشروع برمجي متوسط تتفاوت صراحته و كفاءات فريق العمل به ( خطأ )

القليل الترابط

النمط

24. يأخذ EAF  عادة في نموذج COCOMO  المتوسط قيماً مابين 1←2.4 ( خطأ )

0.9←1.4

25. معادلة البرمجيات هي نموذج متعدد المتغيرات يفترض توزيعاً خاصاً للجهد أثناء مدة تطوير المشروع ( صح )

26. معادلة زمن التطوير الأصغر المشتقة من معادلة البرمجيات هي  tmin= 8 ( LOC / P )0.43 ( خطأ )

tmin= 8.14 ( LOC / P )0.43

27. يؤخذ قرار الشراء أو التطوير تبعاً لسعر البرمجة ( خطأ )

لحرج البرمجية و السعر و استنادا للتوافق مع المتطلبات و الخبرة للمتعاقد و البائع

و السياسة الداخلية للمؤسسة