اختبر نفسك الأساليب الكمية في الإدارة لعام 1434هـ

س1/البرمجة الخطية هي حالة خاصة من

البرمجة الرياضية اذا كانت:

ا) القيود على شكل متباينات

ب)هناك امكانية لبرمجة المسألة

ج) يوجد لها حل امثل

د ) العلاقات بين المتغيرات خطية

س2/ مصطلح Linear programming يعني :

ا) البرمجة الرياضية

ب)بحوث العمليات

ج) برمجة الشبكات

د ) البرمجة الخطية

س3/يعتبر "تحلل الحل" احد الحالات الخاصة في البرمجة الخطية عندما :

ا) يكون الحل غير ممكن

ب)يكون الحل غير محدود

ج)يكون الحل متعدد

د ) يكون الحل متكر

س4/المتباينة من النوع = <  (أقل من أو يساوي) تتحول الى مساواة في الصورة القياسية عن طريق :

ا) ضرب طرفي المعادلة ب ( - 1 )

ب)نقل الطرف الايمن الى الطرف اليسر

مع تغيير الاشارة

ج)اضافة متغير راكد

د )طرح متغير راكد

س5/Pivot Elementيعني:

ا) العنصر الداخل

ب)العنصر المحوري

ج)معاملة الارتكاز

د )العنصر المتحرك

س6/ اذا كانت جميع عناصر صف دالة الهدف عند استخدام السمبلكس اصفار اوقيم موجبة فهذا يدل على :

ا) الحل الامثل قد تم التوصل اليه في الجدول السابق

ب)الحل الامثل قد تم التوصل اليه في الجدول الحالي

ج)لازال هناك مجال لتحسين الحل وايجاد جدول جديد

د )هناك اكثر من حل امثل

س7/مصطلحEarliest Start Timeيعني:

ا) وقت النهاية المتأخر

ب)وقت النهاية المبكر

ج)وقت النهاية المتأخر

د ) وقت البداية المبكر

س8/مصطلحConstraintsيعني:

ا) الحلول المقبولة

ب)القيود

ج)النقاط الركنية

د ) المتغيرات

س9/يجب ان يكون العنصر المحوري

في جدول السمبلكس :

ا) صفر

ب)موجب

ج)عدد صحيح

د )سالب

س10/التحليل الشبكي المتضمن جدولة المشـــــاريع يحتوي على :

ا) أسلوب المسار الحرج

وأسلوب تقييم ومراجعة المشاريع

ب)الطريقة البيانية وطريقة السمبلكس

ج)المحاكاة وصفوف الانتظار

د )تحليل القرارات وبناء النماذج

س11/حساب التباين في المسار الحرج في طريقة PERT :

ا) يتم حسابه لجميع الأنشطة

ب) يتم حسابه لجميع الأنشطة الحرجة فقط

ج)يتم حسابه لجميع الأحداث

د )يتم حسابه لبعض الأنشطة الحرجة

س12/عند الربط بين ( بحوث العمليات، الأساليب الكمية، البرمجة الخطية، البرمجة الرياضية) نجد :

س13/ في البرنامج المرفق (المقابل) للبرنامج الخطي، نجد أن :

ا) مرافق البرنامج المرافق هو البرنامج الخطي نفسه

ب) التعظيم يرتبط بمتباينات من النوع = <  (أقل من أو يساوي)

ج)التصغير يرتبط بمتباينات من النوع = >  (أكبر من أو يساوي)

د )قد لا يوجد برنامج مرافق (مقابل)

س14/ المتغير الداخل في جدول السمبلكس هو

ا) اقل معامل سالب في صف دالة الهدف

ب) اقل خارج قسمة للطرف الايمن

ج)الواحد الصحيح

د ) اكبر معامل سالب في صف دالة الهدف

س15/المتغير الخارج في جدول

السمبلكس هو:

ا) اكبر معامل سالب في صف دالة الهدف

ب) اقل خارج قسمة للطرف الايمن بعد

قسمة على العمود المحوري

ج)الواحد الصحيح بعد قسمة المتغير الداخل على المتغير الخارج

د )اقل معامل سالب في صف دالة الهدف

س16/النشاط الحرج هو :

ا) النشاط الذي يمكن تأخير البدء فيه

ب)النشاط الذي لا يمكن تأخير البدء فيه

ج)النشاط الذي له وقت فائض اكبر من الصفر

د )النشاط الوهمي

س17/زمن النهاية المبكر يرمز له بــــ :

ا) EST

ب)EFT

ج)LST

د )LFT

س18/المسار الحرج هــــو :

ا) الذي يحتوي على الانشطة الحرجة

ب)الذي ينتهي في وقته المحدد

ج)نفس تعريف النشاط الحرج

د )الذي يحتوي على جميع الانشطة

س19/ القيد التالي لايمكن أدراجه في مسألة خطية  x 1+x2 > 10 :

ا) صواب

ب) خطأ

س20/الطريقة المبسطة هي :

ا) Pivot Element

ب)Pivot Equation

ج)Pivot Column

د ) Simplex Method

س21/ في برنامج خطي مكون من 20 قيد (متباينة)، فان عدد المتغيرات الراكدة في الشكل القياسي =

ا) 19

ب)20

ج)21

د )10

س22/النشاط الحرج هو:

ا) النشاط الذي يبتدئ و ينتهي فيه المشروع

ب) مجهود يحتاج الى نقطة بداية ونهاية وموارد لتنفيذه

ج)مجموعة من المسارات الحرجة التي يتكون منها المشروع

د ) النشاط الذي اذا تم تأخير انتهائه فانه يتسبب في تأخير المشروع

س23/ اذ كان البرنامج الاولي يحتوي على 4 متغيرات و 7 قيود فان البرنامج المرافق سيحتوي على :

ا) 4 متغيرات و 7 قيود

ب)4 متغيرات و 4 قيود

ج)7 متغيرات و 7 قيود

د )4 متغيرات و 4 قيود

س24/علم الإدارة يعني :

ا) Business Administration   (إدارة اعمال)

ب) Public Administration  (إدارة عامة)

ج) Management science

د )Operations Management  (إدارة عمليات)

س25/ كانت البداية الحقيقية لعلم بحوث العمليات :

ا) الحرب العالمية الثانية

ب) في السبعينات الميلادية

ج) مع ظهور الانترنت

د ) في عام 1911

صياغة البرنامج الخطي (شاملا الأسئلة من 26 الى 30)

تقوم شركة أثاث بتصنيع عدة منتجات من الأخشاب، يتمثل أهمها في الكراسي والطاولات ، حيث يبلغ ثمن الكرسي الواحد في السوق 111 ريال، ويحتاج الى 3 ساعة عمل في قسم النشر، و4 ساعات عمل واحدة في قسم التجميع ، بينما يبلغ ثمن الطاولة 444 ريال، ويحتاج الى ساعتين عمل في قسم النشر، و 5 ساعات عمل في قسم التجميع ، وفي اللحظة التي يستوعب فيها السوق جميع المنتجات من كلا المنتجين، لا يستطيع مدير الشركة الحصول شهريا على اكثر من 175 ساعة عمل في قسم النشر، كما لايستطيع الحصول على اكثر من 250 ساعة عمل في قسم التجميع

س26/ المتغيرات الموجودة في المسألة هي:

ا) ساعات العمل = X 1 ، الأخشاب = x2

ب) الكراسي = X 1 ، الطاولات = x2

ج) قسم النشر = X 1 ، ساعات العمل = x2

د ) قسم النشر = X 1 ، قسم التجميع = x2

س27/ دالة الهدف في هذه المسألة تأخذ الشكل التالي :

ا) Min  z= 111 x1  + 444 x2

ب)Max  z = 111 x1  + 444 x2

ج)Max  z= 175 x1  + 250 x2

د ) Max  z= 555 x1  + 425 x2

س28/ قيد قسم التجميع هو:

ا) 2 x1  +  5 x2  < =250

ب)7 x1  +  7 x2  <250

ج) 5 x2  +  9 x2  < =425

د ) 4 x1  +  5 x2  < =  250

س29/ دالة الهدف في هذه المسألة من نوع :

ا) تدنية

ب) غير محددة

ج) تعظيم

د ) ثنائية الهدف

الرسم البياني ( شاملا الأسئلة من 30 الى 39)

اذا أعطيت البرنامج الخطي التالي وطلب منك استخدام الرسم البياني في الحل:

Max  Z = 40  X1 + 50  X2

s.t

X1 + 2X2<40                (1)

(2)	4X1 + 3X2<120

X1, X2> 0

س31/ القيد الأول يتقاطع مع

محور x1 في النقطة :

ا) ( 0.30)

ب)( 30.0)

ج)( 40.0)

د )( 0.40)

س32/القيد الثاني يتقاطع مع

محور x1 في النقطة:

ا) ( 0.30)

ب)( 0.40)

ج)( 30.0)

د )( 40.0)

س33/القيد الاول يتقاطع مع

محور x2 في النقطة:

ا) ( 0.20)

ب)( 0.40)

ج)( 40.0)

د )( 20.0)

س34/ تظليل القيد الاول يكون الى :

ا) اليمين (أعلى)

ب)اليسار (أسفل)

س36/القيد الاول يتقاطع مع القيد

الثاني في النقطة:

ا)    ( 8,24 )

ب)( 20,30 )

ج)( 30,20 )

د )( 24,8 )

س37/ قيمة دالة الهدف عن النقطة  ( 24,8  ) تساوي:

ا)    1360

ب)   1200

ج)   90

د )    1260

س38/قيمة دالة الهدف عن النقطة  ( 0 ,20 )

تساوي:

ا)   100

ب)  1200

ج)   800

د )  1000

س39/ لو افترضنا ان دالة الهدف هي

Max  Z = 40X1 + 30X2

فان حل للمسألة يكون:

ا)  متكرر

ب)   غير محدد

ج)  متعدد الحلول المثلى

د )لايوجد حلا امثلا

الطريقة المبسطة (طريقة السمبلكس)

نبدا البرنامج الخطي التالي (شاملا الاسئلة من 40 الى 43)

Max  Z = 40  X1 + 50  X2

s.t

X1 + 5X2<15                (1)

(2)	4X1 + 2X2<24

X1, X2> 0

س40/ دالة الهدف في الشكل القياسي لهذه المسألة

ستكون على الشكل :

- 0 =Max  Z- 40  X1- 50  X2

ب)0 = Max  Z+ 40  X1 + 50  X2

ج)0 = MinZ- 40  X1- 50  X2

د )0 = Max  Z- 40  X1 + 50  X2

س41/القيد الاول في الشكل القياسي لهذه المسألة سيكون على الشكل :

ا) x1 + 5x2 - s1 = 15

- x1 + 5x2+ s1 = 15

ج)x1 + 5x2+s1< = 15

د )x1 + 5x2-s1< = 15

س42/القيد الثاني في الشكل القياسي لهذه المسألة سيكون على الشكل:

ا) 4X1 + 2X2+ s 2< = 24

ب)4X1 + 2X2+ s 2  = 24

ج)4X1 + 2X2 - s 2< = 24

د )4X1 + 2X2 -  s 2 = 24

س43/قيد عدم السالبية في الشكل القياسي سيأخذ الشكل التالي :

ا) X1,X2>  =0

ب)X1,X2,s1, s2>  =0

ج)s1,  s2>  =0

د )X1+X2+s1+ s2 >  = 0

يتبع: اذا كان جدول الحل الابتدائي (الاولي) على النحو التالي (للأسئلة من 44  الى 48 )

س44/المتغير الداخل من الجدول هو:

ا) X1

ب)s1

ج)s2

د )X 2

س45/المتغير الخارج من الجدول هو:

ا)X1

ب)s1

ج)s2

د )X 2

س46/قيمة العنصر المحوري هي:

ا) 2

ب) 1

ج) 3

د )4

س47/معادلة الارتكاز الجديدة هي:

ا) ( 0.5  1  0.5  0  20)

ب) ( 0.5  1  0.5  0  40

ج) ( 1  0  0.5  0  20 )

د )( 1  2  1  0  40 )

س48/معادلة صف z الجديدة في الجدول الجديد هي:

ا) (-40  0  0  0  0)

ب) (-40   -50  0  0  1000)

ج) ( -15  0  25  0  1000)

د )( -15  25  0  0  0)

إذا كان جدول الحل النهائي على النحو التالي (الأسئلة من 49 إلى 53)

س49/  قيمة المتغير x1 هي :

ا)  8

ب)  24

ج)  32

د )  1360

س50/قيمة المتغير x2 هي :

ا)   24

ب)   32

ج)  1360

د )  8

س51/قيمة دالة الهدفZ هي :

ا)   8

ب)  1360

ج)  1392

د )24

س52/ النقطة المثلى لهذه المسألة هي :

ا) ( 8 ,24 )

ب)( 1,0 )

ج)( 0,1 )

د )( 24,8  )

س53/هل يمكن تحسين الحل لهذا الجدول :

ا)  لا

ب) نعم

ج) المعلومات المعطاة غير كافية

د ) طريقة السمبلكس لاتوفر الية للتعرف على امكانية تحسين الحل

المسار الحرج (الأسئلة من 54  الى 62 )

اذا اعطيت شبكة الاعمال التالية (المطلوب القيام بالحسابات اللازمة والازمنة الفائضة )

س54/الزمن الكلي للمشروع

(المسار الحرج) هو :

ا) 29

ب)14

ج)9

د )24

س55/ زمن البداية المتأخر للنشاط A يساوي :

ا) 10

ب)0

ج)7

د )3

س56/ زمن البداية المتأخر للنشاط D يساوي :

ا) 15

ب)10

ج)0

د )5

س57/ زمن البداية المبكر للنشاط F   يساوي :

ا) 15

ب)24

ج)9

د )5

س58/ زمن النهاية المتأخر للنشاط F  يساوي :

ا) 33

ب)15

ج)41

د )24

س59/ الزمن الفائض للنشاط A  يساوي :

ا) 0

ب)7

ج)10

د )3

س60/ النشاط الذي يمكن تأجيل البدء به هو :

ا) A

ب)D

ج)B

د )C

س61/الأنشطة السابقة للنشاط D  هي :

ا) B,C

ب)A,C

ج)B,A

د )F

س62/لو افترضنا ان زمن النشاط  A  قد تغير واصبح يساوي 10 :

ا) النشاط A   سوف يصبح نشاط وهمي

ب)النشاط A   سوف يزيد من زمن انجاز المشروع

ج) نشاط A   سوف يصبح نشاط حرجا

د ) العلاقات بين المتغيرات الخطية

جدول المشاريع وتقييمها PERT  (الاسئلة من 63  الى 68 )

الجدول التالي يشمل تسلسل الانشطة الحرجة للمسار الحرج لمشروع ما:

قوانين قد تحتاج لها : الوقت المتوقع =     ،

س63/ الوقت المتوقع

للنشاط الحرج A يساوي :

ا) 2

ب)8

ج)4

د )5

س64/ تباين النشاط

الحرج A  يساوي :

ا) 5

ب)1

ج)0.44

د )3

س65/الوقت المتوقع للنشاط الحرج B

يساوي:

ا) 1

ب)2

ج)5

د )1.5

س66/تباين النشاط الحرج B  يساوي :

ا) 0

ب)0.69

ج)2.55

د )0.44

س67/ زمن المسار الحرج لهذا المشروع يساوي :

ا) 6.5

ب)7

ج)6

د )12

س68/ التباين للأنشطة الحرجة يساوي :

ا) 1.44

ب)0.31

ج)2

د )1.5

أسئلة عامة

س69/ أسم هذا المقرر :

ا) بحوث العمليات في الادارة

ب)ادارة الاعمال

ج)التحليل الكمي لإدارة الاعمال

د ) الاساليب الكمية في الادارة

س70/ اذا كان  3X2=60 ، فان X2  تساوي :

ا) 20

ب)180

ج)75

د )60

المحاضرة 00 الشريحة 00