## Slide 1
جامعة الملك فيصل
عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
اسم المقرر
إدارة المشاريع
استاذ المقرر
د/ عبدالله حمود سراج
أستاذ مشارك
1
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك فيصل ©
All Rights Reserved for KFU ©
كلية إدارة الأعمال

## Slide 2
د. عبدالله حمود سراج
الجوال:0563373834
البريد الالكتروني:
abdu99@hotmail.com
aseraj@kfu.edu.sa
الساعات المكتبية:
الأثنين: 9-10.5 الأربعاء:10.5-12
الاتصال بمدرس المقرر

## Slide 3: المحاضرة الثامنة
موازنة المشروع
موازنة المشروع المحاضرة الثامنة

## Slide 4
موازنة المشروع المحاضرة الثامنة
الأهداف الدراسية للفصل
تعريف موازنة المشروع.
معرفة فوائد موازنة المشروع واثرها في إدارة المشروع.
التعرف على طرق اعداد موازنة المشروع.
تحديد أسس اختيار طريقة اعداد الموازنة التقديرية.
معرفة أسباب تمويل المشاريع غير المربحة.

## Slide 5
موازنة المشروع المحاضرة الثامنة
تمهيد
تناولنا جدولة المشروع وهي عبارة عن تحويل خطة المشروع الى برنامج زمني .
في محاضرة اليوم سنتناول موازنة المشروع، وما يتعلق بتقدير كلفة المشروع وتحديد الموارد واوقات الاحتياج الى استخدامها .

## Slide 6
موازنة المشروع المحاضرة الثامنة
التعريف
موازنة المشروع ھي عملية تقدير تكلفة المشروع عن طريق تحديد الموارد اللازمة لتنفيذ كافة أنشطة المشروع مع تقدير التكلفة المتوقعة لهذه الموارد وقت استخدامها.
Budgeting is simply the process of forecasting what resources the project will require, what quantities of each will be needed, when they will be needed, and how much they will cost.

## Slide 7
موازنة المشروع المحاضرة الثامنة
خطوات تحديد الموازنة
١- التنبؤ بالموارد اللازمة لتنفيذ المشروع
٢- التنبؤ بالوقت الذي نحتاج فیه ھذه الموارد
٣- التنبؤ بتكلفة ھذه الموارد وقت استخدامها
٤- التنبؤ بأثر التضخم على ھذه الموارد
٥- التنبؤ بالمخاطر المحتملة التي ستواجه المشروع أثناء السعي للحصول على ھذه الموارد

## Slide 8
موازنة المشروع المحاضرة الثامنة
فوائد موازنة المشروع
تعتبر الموازنة كأداة ل ..
- تخطيط ( أداة للإنجاز والقدرة على الوصول إلى الأهداف )
- تخصيص الموارد ( تحديد وتوفير الموارد في الوقت المناسب )
- رقابة ( معیار للمقارنة بین التكلفة المقدرة والتكلفة الفعلية
- قياس الأداء( حساب كمية الموارد- الكلف – ربطها بأهداف المشروع ومدى ارتباطها برسالة المنظمة الام)

## Slide 9
موازنة المشروع المحاضرة الثامنة
طرق إعداد الموازنة التقديرية
یتم اعداد الموازنة التقديرية في المشاريع باستخدام إحدى الطرق التالية :
١- طريقة المخصصات التقديرية
٢- طريقة من الأعلى إلى الأسفل
٣- طريقة من الأسفل إلى الأعلى

## Slide 10
موازنة المشروع المحاضرة الثامنة
طريقة المخصصات التقديرية
- وفق هذه الطريقة یتم حساب مخصصات تقديرية للمشروع تعتمد على التجارب السابقة وبعض البيانات التاريخية
- تعتبر ھذه الطريقة سھلة وقليلة التكلفة عند استخدامها في التقديرات
من سلبیاتھا أنھا تحتمل نسبة عالية من احتمال حصول خطأ في التقدير

## Slide 11
موازنة المشروع المحاضرة الثامنة
طريقة الموازنة من الأعلى إلى الأسفل
- یتم تقدير المبالغ المالیة اللازمة لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الإدارية الأعلى ومن ثم یطلب من الھیئات الأدنى أن تقوم بإعداد الخطط والجداول والموازنات ضمن السقوف المسموحة لھم
- یتم تجميع ھذه الخطط والجداول لتحديد الموازنة الإجمالية
تعتمد ھذه الطريقة على عملية المقارنة بین المشاريع المماثلة التي تم تنفیذھا

## Slide 12
موازنة المشروع المحاضرة الثامنة
من مزاياها : انها طريقة لتدريب المستويات الإدارية العليا على التخطيط واتخاذ القرار، بالإضافة انها اكثر دقة من طريقة المخصصات التقديرية.
- من سلبیاتھا أنھا غیر دقیقة في عملیة توزیع المخصصات، وانها لازالت تحتمل نسبة من الخطا والبعد عن الدقة المطلوبة.
تابع

## Slide 13
موازنة المشروع المحاضرة الثامنة
طريقة الموازنة من الأسفل إلى الأعلى
تعتبر أكثر دقة في اعداد الموازنة التقديرية وترتكز على :
١- الإجابة على الأسئلة التالیة :
- ما ھي الموارد اللازمة ؟
- ما ھي كمیة الموارد الضرورية ؟
- متى نحتاج ھذه الموارد ؟
- ما ھي تكلفة ھذه الموارد ؟
٢- تجزئة ھیكل العمل ( تحليل المشروع إلى مھمات – حزم عمل – وحدات عمل – أنشطة ) . واستخدام الأسئلة السابقة لكل جزئية من ھذه الجزئيات فیتم تجميع التكاليف من الأسفل نحو الأعلى إلى غایة اعداد الميزانية النھائیة

## Slide 14
موازنة المشروع المحاضرة الثامنة
أسس اختيار طريقة إعداد الموازنة
إن اختيار إحدى الطرق المذكورة سابقا یعتمد على مجموعة من العوامل :
١- حجم المشروع : كلما زاد حجم المشروع كلما أصبح بحاجة إلى طريقة أكثر دقة ( مثل طريقة من الأسفل إلى الأعلى )
٢- تنوع المشروع : كلما تنوع المشروع في أنشطة المشروع بدرجة عالية كلما أصبح بحاجة إلى طريقة أكثر دقة ( مثل طريقة من الأسفل إلى الأعلى )
٣- نمط ادارة المشروع : اذا كانت الإدارة مركزية فإنها غالبا ستستخدم طریقة من الأعلى إلى الأسفل فإذا كانت الإدارة غیر مركزية فإنها ستستخدم طریقة من الأسفل إلى الأعلى
٤- الثقافة السائدة ( ثقافة مركزية محافظة – ثقافة منفتحة ومرنة )

## Slide 15
موازنة المشروع المحاضرة الثامنة
تمويل المشاريع غير الرابحة
في بعض الأحيان تضطر المنظمات الى تمويل مشاريع غير رابحة وذلك لأسباب عديدة منها:
تطوير معرفة جديدة او تكنولوجيا جديدة تخدم المنظمة وتساعد في تحقيق رسالتها.
مساعدة الشركة الام في الحصول على موطئ قدم في مجال المشروع ودخول المنافسة في هذا الحقل.
تمكين الشركة من الحصول على بعض الأجزاء اللازمة او الخدمات اللازمة لإتمام العمل او المنتج الذي تهتم به الشركة.

## Slide 16
موازنة المشروع المحاضرة الثامنة
4. تمكين الشركة من تحسن موقعها في العطاءات او المقاولات القادمة
5. تحسن الموقع التنافسي للشركة الام.
6. توسيع خط الإنتاج او خط الاعمال في الشركة الام.
7.ممارسة المسؤولية الاجتماعية مثل المشاريع التي تنفذها الحكومة لصالح الشعب.

## Slide 17
بحمد الله
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك فيصل ©
All Rights Reserved for KFU ©