## Slide 1
جامعة الملك فيصل
عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
اسم المقرر
إدارة المشاريع
استاذ المقرر
د/ عبدالله حمود سراج
أستاذ مشارك
1
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك فيصل ©
All Rights Reserved for KFU ©
كلية إدارة الأعمال

## Slide 2: المحاضرة الثالثة عشره
انهاء المشروع
انهاء المشروع المحاضرة الثالثة عشره

## Slide 3
انهاء المشروع المحاضرة الثالثة عشره
الأهداف الدراسية للفصل
معرفة الأسباب التي تؤدي الى انهاء المشروع.
معرفة طرق انهاء المشروع.
تناول خطوات انهاء المشروع.

## Slide 4
انهاء المشروع المحاضرة الثالثة عشره
تمهيد
یُقال أن المشروع قد انتھى عندما :
يتوقف العمل الأساسي في المشروع ، أو یتم إبطاؤه للدرجة التي لا یحصل معھا تقدم في عمل المشروع لاحقا.
عندما یحصل تأخیر في المشروع نتیجة تحویل موارد المشروع وتوظیفھا في مشاریع أخرى في المنظمة الأم.

## Slide 5
انهاء المشروع المحاضرة الثالثة عشره
العوامل التي تؤدي إلى إنهاء المشروع
عوامل التكنولوجیة:-
من أھم العوامل التكنولوجیة التي تؤدي إلى إنھاء المشروع نجد :
- إحتمال ضعیف لتحقیق الأھداف التكنولوجیة المتوقعة من المشروع.
- وجود مشاكل تكنولوجیة لا یمكن للمھارات الموجوده في المشروع أن تحلھا.
- تحویل الإھتمام لمشاریع أخرى تحتاج مثلا إلى تكنولوجیا جدیدة.

## Slide 6
انهاء المشروع المحاضرة الثالثة عشره
تابع....
عوامل الإقتصادیة:
من أھم العوامل الإقتصادیة التي تؤدي إلى إنھاء المشروع نجد :
- إنخفاض أرباح المشروع وتدني العائد على الإستثمار فیه.
- ارتفاع تكلفة تنفیذ وتطویر المشروع
العوامل التسویقیة:
من أھم العوامل التسویقیة التي تؤدي إلى إنھاء المشروع نجد :
- إمكانیة ضعیفة لتسویق المشروع
- تغیر في احتیاجات السوق
- اشتداد التنافس وتفوق المنافسین

## Slide 7
انهاء المشروع المحاضرة الثالثة عشره
تابع....
عوامل أخرى:
ھناك عوامل أخرى عدیده تؤدي إلى إنھاء المشروع نجد من أھمھا :
- الوقت الطویل الذي یستغرقه المشروع لتحقیق نتائج اقتصادیة إیجابیة
- تأثیر سلبي للمشروع الحالي على المشاریع الأخرى
- عدم القدره على المضي في المشروع اذا ظھرت براءات اختراع تضعف من إمكانیة استمراره

## Slide 8
انهاء المشروع المحاضرة الثالثة عشره
تابع....
وفي دراسة أخرى، يمكن الاسترشاد بمجموعة من الأسئلة حتي يتم اتخاذ قرار بشان انهاء المشروع من عدمه هي:
هل مازال المشروع متسقا مع اهداف المنظمة الام؟
هل الإدارة مهتمة بدرجة كافية بهذا المشروع وكمال تنفيذه؟
هل يشكل المشروع إضافة تقنية ( تكنولوجية) جديدة للشركة؟
هل سيحقق المشروع أهدافه في الوقت والكلفة والمواصفات؟
هل لدى المنظمة المهارات اللازمة لاكمال المشروع؟
هل لا زال فريق المشروع متحمس لنجاح المشروع؟

## Slide 9
انهاء المشروع المحاضرة الثالثة عشره
تابع....
7. هل سيحقق المشروع العائد المالي( الربح) المرجو منه؟
8. هل المخاطر المحتملة ممكن ان تعصف بالمشروع وتعيق إكماله؟
9. هل سيقبل الزبون المشروع ويوافق على استلامه؟
10. هل يوجد سوق لتصريف مخرجات المشروع( سلعة او خدمة)؟
11. هل الظروف البيئية المحيطة بالمشروع ستساعد على انجاز المشروع كما خطط له؟

## Slide 10
انهاء المشروع المحاضرة الثالثة عشره
طرق إنهاء المشروع

## Slide 11
انهاء المشروع المحاضرة الثالثة عشره
1- الإنهاء بالإطفاء
ویحصل ھذا النوع من الإنھاء في الحالات التالیة :
- اذا نجح المشروع ووصل إلى أھدافه مثال تطوير منتج ويقبل عليه الزبائن او يتم انهاء بناية ويقبلها المشتري.
اذا لم ینجح المشروع او حصلت ظروف بيئية ابطلت المشروع مثال:
( مثل فشل دواء في العلاج )
- اذا حصلت تغییرات بیئیة تؤدي إلى قتل المشروع ( مثل انفجار تشالنجر )
- الانهاء بالقتل العمد : وتتراوح الأسباب منها : عندما تكون الإداره العلیا غیر مقتنعة بإستمرار المشروع

## Slide 12
انهاء المشروع المحاضرة الثالثة عشره
2. الانهاء بالإضافة
ویحصل ھذا النوع من الإنھاء في حالة حقق المشروع أهدافه ، حیث یتم إضافته لكي یصبح جزء من المنظمة الأم.
مثال:مشروع انشاء قسم مثلا قسم الاعمال الالكترونية قد يتبع بقسم إدارة الاعمال ثم يصبح قسم مستقل بكلية إدارة الاعمال.

## Slide 13
انهاء المشروع المحاضرة الثالثة عشره
3- الانتهاء بالتكامل
یحصل ھذا النوع من الإنھاء في حالة حقق المشروع أھدافه كاملة وبالمواصفات المرغوب فیھا.
یتطلب ھذا النوع التصرف في الأملاك والأفراد والتجھیزات الخاصة بالمشروع المنتھي ووضع آلیات لعملیة التكامل مع المنظمة الأم .
وحتى یكتب لعملیة التكامل النجاح یجب طرح مجموعة من الأسئلة ( على سبیل المثال )
- فریق المشروع : أین سیذھب ؟
- المحاسبة والمالیة : ھل أغلقت كل حسابات المشروع ؟

## Slide 14
انهاء المشروع المحاضرة الثالثة عشره
تابع
التصنيع: هل التدريب مكتمل لفريق التصينع؟ هل المواد التي تشكل مدخلات متوفرة وهل المواقع الصناعية متوفرة وجاهزة للعمل؟
الهندسة: هل جميع الرسومات للمشروع كاملة وفي الوقت المطلوب؟ هل كل العمليات وإجراءات التغيير مفهومه؟
بالإضافة الى أسئلة متشابهة تتعلق بنظام المعلومات وقاعدة البيانات والبرمجيات المتعلقة بها واختيار هذه الأنظمة، والتسويق والشراء والتوزيع والأمور القانونية......الخ

## Slide 15
انهاء المشروع المحاضرة الثالثة عشره
4- الانتهاء بالتجويع والإهلاك
- وتسمى ھذه الطریقة أیضا الإھلاك البطیئ وھذا بتقلیل الموازنة.
- في بعض الأحیان یتم تخفیض الموارد المالیة تدریجیا ولكن یترك المشروع حیا من الناحیة القانونیة ( بھدف الحفاظ على سمعة المنظمة )

## Slide 16
انهاء المشروع المحاضرة الثالثة عشره
عملية إنهاء المشروع
تمر عملیة إنھاء المشروع بثلاث مراحل أساسیة :
١- عملیة القرار
٢- تطبیق الإنھاء
٣- إعداد التقریر النھائي

## Slide 17
انهاء المشروع المحاضرة الثالثة عشره
عملية القرار
تخضع عملیة قرار إنھاء المشروع إلى نموذجین أساسیین :
١- الدرجة التي ینجح تصنیف المشروع عند إخضاعة لمجموعة من العوامل المرتبطة بنجاح المشروع أو فشله.
٢- الدرجة التي یلبي فیھا المشروع الغایات ومجموعة الأھداف التي أنشئ من أجلھا.

## Slide 18
انهاء المشروع المحاضرة الثالثة عشره
تابع عملية القرار
وقد طور(Shafar and Mantel,1989) نموذج للمساعدة في اتخاذ قرار بخصوص انهاء المشروع اسمه نظام دعم القرار Decision Support System والذي يعتمد على نموذج العلاقات الموزونة للعوامل المقيدة لاتخاذ القرار ويتم من خلاله جمع البيانات عن المشروع نفسه وعن المنظمة لام وعن البيئة التي يعمل بها المشروع، وهذه البيانات تستخدم في تحديد الاوزان والدرجات التي تمنح لكل عام من العوامل وتكون هي مدخلات نموذج دعم القرار . وفيه يتم معالجة البيانات بالخطوات التالية:

## Slide 19
انهاء المشروع المحاضرة الثالثة عشره
تابع عملية القرار
-جمع البيانات والمعلومات عن البيئة الخارجية ويسمى نظام المعلومات الخارجية.
-جمع البيانات والمعلومات عن البيئة الداخلية ويسمى نظام المعلومات الداخلية.
-جميع البيانات الخارجية والداخلية يتم تخزينها في قاعدة البيانات الخاصة بنظام دعم القرار.
-ثم اخضاع البيانات لقوانين وعوامل الانهاء والنتيجة ان القرار سيكون واحد من ثلاثة احتمالات هي :

## Slide 20
انهاء المشروع المحاضرة الثالثة عشره
تابع عملية القرار
-الاستمرار بالمشروع
انهاء المشروع.
غير مؤكد وفي هذه الحالة نحتاج الى تطبيق تحليل الحساسية لاختيار الاستمرار او الانهاء.

## Slide 21
قاعدة بيانات نظم دعم القرار
قواعد الانهاء
غير مؤكد
نهاية
استمرار
نظام المعلومات الخارجية
نظام المعلومات الداخلية
نموذج دعم القرار
انهاء المشروع المحاضرة الثالثة عشره

## Slide 22
انهاء المشروع المحاضرة الثالثة عشره
تطبيق القرار
وتتم عملیة التنفیذ عن طریق أداء مدیر المشروع لواجباتة التالیة:
- إكمال كل الأعمال المتبقیة للمشروع
-التأكد من أن المشروع تم قبوله واستلامه من طرف الزبون
-إكمال الوثائق اللازمة ثم تجھیز التقاریر النھائیة
-تحضير الفواتیر النھائیة للمشروع وإرسالھا إلى الزبون بھدف تحصیلھا
-إعادة توزیع الأصول والموارد على مستوى المنظمة الأم
-المراجعة القانونیة ( ملفات العقود )
- الملفات والسجلات: تحديد السجلات التي سيتم الاحتفاظ بها.
المتابعة والدعم ( فترة الضمان )

## Slide 23
انهاء المشروع المحاضرة الثالثة عشره
ویمكن اعتبار التقریر النھائي كملخص تاریخي للمشروع وھذا حول :
أداء المشروع
الھیكل التنظیمي
فریق المشروع
الإداره التقنیة للمشروع
الدروس المستفاده
التحسینات المستقبلیة
اعداد التقرير النهائي

## Slide 24
بحمد الله
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك فيصل ©
All Rights Reserved for KFU ©