أسئلة الاختبار1435 والواجب والمراجعه لمقرر إدارة المشاريع

المحاضره الاولى

1- عرف المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع المشروع على أنه :

- منظمة غير مؤقته لتنفيذ مجموعه من الأنشطه

- مجموعه من الأنشطه الغير المترابطه والروتينيه

- مجموعه من الأنشطه المترابطه غير الروتينيه

- سعي مؤقت لإيجاد منتج منفرد

2- واحده من الآتي تعتبر من خصائص المشروع :

- عدم الحاجه إلى نشاطات فريده من نوعها

- وجود غايه

- دورة حياة غير محدوده

- عدم وجود مخاطر

3- في مرحلة تأسيس المشروع يتم :

- وضع جدوله المشروع

- وضع خطة المشروع

- تطوير فكرة المشروع

- التدقيق على أنشطة المشروع

4- من العوامل المؤثره في حالة عدم التأكد في البيئه التي تعمل بها المنظمات :

  - وفرة الموارد

  - استقرار البيئه

  - ديناميكية وسرعة تغير هذه البيئه

  - عدم تداخل العناصر المؤثره فيها

5- من خصائص المنظمه المداره بالمشروع :

  - بيئة عمل أكثر انفتاحا على نقاش أفكار جديده

  - عدم وضوح المهام التي يؤديها الأفراد

  - صعوبة الرقابه

  - جوده ضعيفه

6- عدم التأكد في بيئة المنظمة يعود إلى

- سرعة تغير هذه البيئة

- توفر موارد

- وجود إستقرار

- عدم وجود بيئة

7- من إيجابيات المنظمة المدارة بالمشروع وجود

- غموض في تحديد المسؤوليات

- أهداف غير منجزة

- أداء ضعيف

- بيئة عمل أكثر إنفتاحا على نقاش أفكار جديدة

8- من خصائص المشروع

- أنه لايحتوي على فرق عمل

- وجود دورة حياة غير محدودة

- وجود غاية محددة

9- جدولة المشروع تكون في مرحلة

- الرقابه

- التسليم

- مابعد التسليم

- التنفيذ

10- في مرحلة تأسيس المشروع يتم وضع

- الجدولة

- الفكرة

- الخطة

- نظام الرقابة

11- من عناصر البيئة الداخلية للمنظمة ..

- الزبائن

- القوانين

- فرق العمل " الخيارات الأخرى تقع ضمن البيئة الخارجية"

- الموردون

12.التفرد هو خاصية من خصائص المشروع ونقصد بها ..(الواجب)

- وجود غايه معينه

- وجود دورة حياه محدده

- ان المشروع يحتاج الى انشطه فريده وغير روتينيه

- تداخل العتاصر على مستوى المنظمه

13- درجة التعقيد البيئي مرتبطه بـ      (الواجب)

- مدى توفر الموارد في بيئة الاعمال

- السرعه التي تتغير فيها بيئة الاعمال

- القرارات السياسيه فقط

- عدد وقوة تداخل المخلات والمخرجات الخاصه بالمنظمه

14- مرحلة التأسيس هي أحدى مراحل دورة حياة المشروع وخلالها يتم .. (الواجب)

- وضع خطة المشروع , وضع جدولة الانشطه للمشروع

- تطوير فكرة المشروع ، واختيار المشروع ، واختيار مدير المشروع

- التدقيق على انشطة المشروع للتأكد من ان المشروع تم اكماله حسب المواصفات المطلوبه

- اعداد التقارير وتسليم المشروع

المحاضره الثانيه

1- المقصود بالتخطيط للمشروع هو :

  - توزيع المسؤوليات والصلاحيات

  - القياس والحصول على التغذيه العكسيه

  - توجيه فريق العمل عن طرق القياده والتحفيز

  - تحديد الأهداف والموارد الضروريه

2- اعداد جدولة المشروع تكون في مرحلة :

  - الفكره أو المفهوم

  - التنفيذ

  - التسليم

  - ما بعد التسليم

3- أحد اطراف ادارة المشروع :

  - الزبائن

  - الموردون

  - فريق المشروع

  - المنافسون

4- من خصائص فريق المشروع الناجح

- إمتلاك مهارات فنية ضعيفة

- عدم الاهتمام بالعمل

- وجود توجه قوي للمصالح الشخصية

- الرغبة في تحقيق أهداف المشروع

5- مدير المشروع..

- متخصص في جزئية من المشروع فقط

- يسهل الأمور للعاملين من أجل أداء المهام

- لايعتمد على فرق العمل

- لايملك معرفة فنية بموضوع المشروع

6- أهم عنصر في إدارة المشروع

- فريق المشروع " عناصر إدارة المشروع )فريق المشروع-مدير المشروع- الإداة العليا(

- الزبائن

- الموردون

- المنافسون

7- التخطيط للمشروع هو

- توزيع المسؤوليات

- تحديد الأهداف والموارد الضرورية

- قياس الأداء

- تحفيز العاملين

المحاضره الثالثه

1- عندما يكون المشروع جزء من التنظيم الوظيفي فهو :

- تابع لأحد الأقسام الوظيفيه الأساسيه في المنظمه

- مستقل تماما عن المنظمه

- تابع لأطراف خارجيه

- غير تابع للمنظمه

2- واحده من الآتي من مزايا تنظيم المصفوفه :

- يساعد على تحقيق وحدة الهدف وتقليل الصراعات

- العاملين في المشروع يتم انتدابهم من خارج المنظمه لتنفيذ المشروع

- وجود مدير غير متفرغ للمشروع

- عدم امكانية عودة العاملين إلى مواقع عملهم الأصليه بعد انتهاء المشروع

3- لإختيار الشكل التنظيمي المناسب للمشروع يمكن الإعتماد على معيار :

  - آراء المنافسين

  - آراء الموردين

  - تحديد المهام الأساسيه المرتبطه بكل هدف داخل المشروع

  - العلاقات الشخصيه داخل المنظمه

4- من إيجابيات المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي أنه :

  - لا توجد مرونه عاليه في استخدام العاملين

  - لا يمكن تطوير المسار الوظيفي للأفراد

  - توجد صعوبه في تبادل الخبرات والمعرفه بين الخبراء

  - يمكن الإنتفاع من الخبرات الضروريه في أكثر من مشروع

5- واحده من الآتي من ايجابيات المشروع المستقل :

  - وجود سلطه مركزيه على مستوى المنظمه

  - لمدير المشروع السلطه الكامله على المشروع

  - جميع أفراد المشروع مسؤولون مسؤوليه غير مباشره أمام مدير المشروع

  - عدم وجود مرونه

6- يعتبر المشروع جزء من التنظيم الوظيفي عندما يكون

- مستقل تماما عن المنظمة

- تابع لأطراف خارجية

- تابع لأحد الأقسام الوظيفية في المنظمة

- لدى شركات أخرى

7- من خصائص تنظيم المصفوفة أنه

- لايقلل الصراعات

- لايجعل المدير متفرغ للمشروع

- يساعد على تحقيق وحدة الأهداف

- يقلل من أداء فرق العمل

8- من إيجابيات المشروع المستقل

- إرتباطه الكامل بالمنظمة

- وجود فريق عمل غير مستقل

- عدم وجود مرونة

- وجود سلطة كاملة ومستقلة لمدير المشروع

المحاضره الرابعه

1- الخطه الإستيراتيجيه هي نوع من أنواع الخطط حسب :

  - مستوى الشموليه والتفصيل

  - التكاليف

  - الإستخدام

  - المده

2- من فوائد التخطيط هو تحسين تركيز المنظمه ومرونتها ونقصد به :

- قدرة المنظمه على التغيير والتكيف

- تحسين التنسيق

- تحسين ادارة الوقت

- تحسين عملية الرقابه

3- ينعقد الإجتماع التأسيسي للمشروع بدعوة من :

  - هيئات خارجيه

  - الإداره الوسطى

  - الإداره العليا في المنظمه الأم

  - فرق العمل

4- الخطه الإبتدائيه تعتمد على تجزئة هيكل العمل ويتم من خلاله تحليل العمل :

  - هرميا من الأعلى إلى الأسفل

  - أفقيا

  - من الأسفل إلى الأعلى

  - بطريقة عفويه

5- الخطة الرئيسة للمشروع هي

- عقد الإلتزام في المشروع

- الاستراتيجية

- الخطة التكتيكية

- الخطة التشغيلية

6- يتم تجزئة هيكل العمل من خلال تحليله

- أفقيا

- من الأسفل إلى الأعلى

- هرميا من أعلى إلى أسفل

- بطريقة غير منظمة

7- يتم تجزئة المهمة إلى

- أنشطة

- حزم عمل

- مشاريع

- مهام

المحاضره الخامسه

1- من خصائص أنشطة المشروع

- السهولة

- غير مرتبطة فيما بينها على الإطلاق

- لايمكن إنجازها

- التتابع

2- النشاط الحرج هو

- نشط وهمي

- لحظة البدء بالنشاط

- النشاط الذي يترتب على تأخيره تأخير المشروع ككل

- لحظة إنتهاء المشروع

4- تهدف خرائط "جانت " إلى

- تحديد التكاليف

- تحديد الموقع الجغرافي للمنظمة

- رسم هياكل المشروع

- تحديد مدى التقدم في تنفيذ الأنشطة ومراقبة الزمن

5- الشكل البياني التالي يوضح طريقة رسم النشاط على

- القطب

- اليمين

- السهم

- المدى البعيد

6- في مرحلة جدولة الانشطه يتم .. (الواجب)

- تحديد الوقت اللازم لانجاز كل نشاط من انشطة المشروع

- بناء شبكة عمل المشروع

- تجزئة الوحدات

- التخطيط للمشروع

7- تهدف خرائط "جانت " إلى  (الواجب)

- متابعة سير وسائل نقل المنظمه

- استقطاب الموظفين

- وضع استراتيجيات

- تحديد مدى التقدم في تنفيذ الأنشطة ومراقبة الزمن

المحاضره السادسه

1- المسار الحرج هو

- أقصر مسار ممكن

- أطول مسار ممكن

- مسار منقطع

- مسار لايحتوي على كل نشاطات المشروع

2- البدايه المتأخره للنشاط هي  (الواجب)

- الزمن اللازم لانجاز ذلك النشاط

- اقصى تأخير في زمن بداية النشاط دون ان يؤدي ذلك الى تأخير المشروع ككل

- اقصى تأخير في زمن نهاية النشاط

- الوقت الفائض

المحاضره السابعه

1- الوقت المتفائل هو

- وقت غير محدد

- أقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط

- أطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط

- متوسط وقت النشاط

2- يتم إحتساب التباين لأوقات المشروع بإحتساب

- التكلفة

- وقت نهاية المشروع

- التباين للنشاط الأول فقط

- التباين لكل نشاط من الأنشطة الحرجة للمشروع

3- المقصود بتسريع المشروع هو

- تقليل التكاليف

- تسريع وقت إنتهاء المشروع

- الاهتمام بالمواصفات فقط

- إلغاء بعض النشاطات

المحاضره الثامنه

1- تقوم المنظمة بتمويل مشاريع غير مربحة بهدف

- التهرب الضريبي

- دعم الميزة التنافسية

- التدريب

- رضاء أطراف في الإدارة العليا

2- الهدف من وضع ميزانية المشروع هو

- إحتساب فترة المشروع

- تحديد المواصفات

- إدارة فرق العمل

- تقدير تكلفة المشروع

3- تعتمد طريقة المخصصات التقديرية على

- التجارب السابقة وبعض البيانات التاريخية

- تقديرات رياضية

- تحاليل مختصين

- آراء الزبائن

4- كلما زاد حجم المشروع كلما اصبح بحاجه الى طريقة .. (الواجب)

- الاسفل الى الاعلى

- الاعلى الى الاسفل

- المخصصات التقديريه

- المخصصات الحاليه

المحاضره التاسعه

1- تستخدم فق المهام ل

- مهام معينة مطولب إنجازها

- الإشراف على وظائف داخل المنظمة

- أعمال خارج المشروع

- تجنب مخاطر

2- إنشاء فرق عمل داخل المشروع يؤدي إلى وجود

- مصاريف غير واضحة

- فكار إبداعية

- إهمال في أداء المشروع

- صراعات مستمرة

3- أول مرحلة في بناء فريق العمل هي

- تدريب أعضاء الفريق

- التحفيز

- تنظيم الفريق

- تحليل الحاجة إلى تكوين فريق عمل

4- من أدوار المهام داخل فريق العمل نجد دور

- المرتكب للأخطاء

- المتغيب بإستمرار

- الباحث عن المعلومات الضرورية للمشروع

- تنسيق العمل

5- في فرق العمل عالية الكفاءة

- هناك هدف مشترك لإنجاز أهداف المشروع

- إنجاز الأعمال ضعيف

- العملية الإتصالية غير واضحة

6- من أهم عناصر الإختلافات الثقافية بين الأفراد

- العمر

- الوظائف

- الدين

- المهنة

المحاضره العاشره

1- الشراكة الناجحة لحل الصراعات تشترط وجود ..

- موارد كبيرة

- دعم كبير من الإدارة العليا

- مصالح فردية

- فترة طويلة

2- مذكرة التفاهم هي..

- عقد الإلتزام

- ضمان على المنتج

- ليست عقد

- غير ملزمة

3- من أسباب الصراع وجود

- قناعات مختلفة

- نظرة مستقبلية واضحة

- بيئة مستقرة

- موارد صالحة

4- يهدف التفاوض إلى

- وضع خطة للمشروع

- تحديد تكلفة المشروع

- فرض وجهة نظر معينة

- الوصول إلى حل للخلافات

5- ترى المدرسة الكلاسيكية أن الصراع

- شيء ضار ويجب تجنبه

- إيجابي

- أمر حتمي

- لايمكن إستبعاده من المنظمة

6- ترى المدرسة الكلاسيكية أن الصراع .. (الواجب)

- أمر لامفر منه وانه حيوي في عملية التغيير

- شيئا ضارا وغير شرعي ويجب تجنبه

- ليس ضارا او مفيدا في حد ذاته

- ظاهره شرعيه

7- من ادوات حل الصراع في المشروع نجد التفاوض ،وهو.. (الواجب)

- وضع جدولة للمشروع

- اتفاقيه مكتوبه بين مدير المشروع والاداره العليا للمنظمه

- ربط علاقه وطيده مع أطراف خارجيه لانجاز اجزاء من المشروع

- اتفاق يشعر كل الفريقين انه راض عن ماحصل عليه

المحاضره الحاديه عشر

1- يقوم متخذ القرار في المعيار العقلاني بـ :

  - إلغاء بعض الإحتمالات

  - حساب الوسط الحسابي لكل بديل من هذه البدائل ثم يختار أحسن بديل بأحسن عائد

  - التخلي عن المشروع

  - فصل كل العاملين في المشروع

2- أول مرحله من مراحل ادارة المخاطر هي :

  - تخطيط المخاطر

  - تقييم المخاطر

  - معالجة المخاطر

  - الرقابه على المخاطر

3- من أنواع المخاطر خلال مرحلة التخطيط :

  - جودة رديئه للمشروع المسلم للزبون

  - تنظيم قوي

  - تخطيط سريع ومتهور

  - غياب الرقابه

4- تتميز البيئة الخطرة بوجود ..

- معلومات أكيدة

- بدائل غير واضحة

- إحتمالات متوقعة لبدائل معروفة

- بيئة مستقرة تماما

5- إن معيار القيمة المالية المتوقعة يأخذ بعين الإعتبار البديل الذي يحقق

- أقل عائد

- وقت إنجاز طويل

- أكبر عائد مالي

- جودة عالية

6- معيار خسارة الفرصة المتوقعة يأخذ بعين الإعتبار البديل الذي يحقق

- أكبر خسارة

- وقت إنجاز قصير

- أهداف الموردين

- أقل خسارة مالية متوقعة

7- أول مرحلة في إدارة المخاطر هي

- نظيم إدارة المخاطر

- إيجاد الحلول

- تفادي المخاطر

- تخطيط المخاطر

8- من مخاطر مرحلة التخطيط للمشروع

- تخطيط سريع ومتهور

- عدم رضا الزبون على جودة المشروع

- تقسيم سيء للموارد

- عدم وجود رقابة

9- عند إستخدام المدير لإستراتيجية المنع للمخاطر فهو

- لايتخذ أي قرار

- لايتقبل المخاطر ولاينتظر حصولها

- يتقبل وجود المخاطر

- يساهم في زيادة المخاطر

10- عند إستخدام المدير لإستراتيجية التسكين للمخاطر فهو

- لن يتخذ أي قرار

- يساهم في زيادة المخاطر للمشروع

- لايهتم بوجود المخاطر

- يستخدم الوسائل الضرورية لمراقبة المخاطر

11- تتميز حالة عدم التأكد التام في البيئة بوجود

- غموض كبير

- معلومات كثيرة

- حلول عديدة

- تأكد

12- يفترض متخذ القرار عبر المعيار المتفائل أن

- الحلول غير موجود

- البدائل غير متاحة

- الظروف ملائمة جدا لنجاح المشروع

- المشروع لايمكن إنجازه

13- عند إستخدام المدير لإستراتيجية إستبقاء المخاطر فهو

- يعلم أن المخاطر موجودة ويتعامل معها

- لايقبل المخاطر

- لايريد مواجهة المخاطر

- يعتبر المخاطر شيء غير موجود

14- في البيئه المؤكده .. (الواجب)

- هناك غموض وعدم تأكد بسبب عدم توفر البيانات الكافيه

- كل احتمال سينتج عنه ناتج وبديل يختلف عن الاخر

- جميع البيانات المطلوبه متوفره والنتائج معروفه

- البيانات غير متوفره