(المحاضرة الاولى)

1- أحد أسباب التغيير في بيئة الأعمال :

أ- التعقد البيئي .

ب- غياب البساطة والوضوح .

ج- قوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصة بالمنظمة  .

د- التغيير السريع في حاجات ورغبات العملاء .

2- ما يميز المشروع بأن له :

أ- فترة زمنية محددة .

ب- فترة زمنية غير محددة .

ج- فترة زمنية غير معروفة .

د- فترة زمنية دائمة .

3- دورة حياة محدودة ، خاصية من خصائص المشروع ويقصد بها :

أ- المشروع يواجه تحديات وصراعات محدودة البقاء  .

ب- المشروع بسبب طبيعية أهدافه يواجه مخاطر متعددة .

ج- المشروع ذو طبيعة مؤقتة .

د- المشروع يحتاج إلى مجموعة من الأنشطة المتتابعة والمتداخلة المحدودة .

4- من خصائص المشروع :

أ-  التنفيذ .

ب- التفرد .

ج- دائمة .

د- التأسيس .

5- من خصائص المشروع:

أ-    دورة حياة دائمة.

ب-  قلة الصراع.

ج-  دورة حياة محدودة.

د-   قلة المخاطرة.

6- وفق دورة حياة المشروع – مرحلة التنفيذ يتم فيها :

أ- عمل تدريب المستخدمين على استخدام مخرجات المشروع .

ب- تسليم الوثائق النهائية المطلوبة للمشروع .

ج- عمل جدولة لأنشطة المشروع.

د- عمل الفكرة الأساسية للمشروع .

7- من خصائص الأنشطة في المشروع :

أ- الأهداف  .

ب- النشاط .

ج- الاعتمادية .

د- الرسالة .

8- مقترح المشروع يسمى :

أ- جملة بيان العمل في المنظمة .

ب- جملة بيان العمل في المشروع .

ج- جملة بيان الفكرة وتخطيط المشروع .

د- جملة بيان الفكرة وجدولة المشروع .

9- من اهداف المشاريع:

أ-    تخفيض الكلف.

ب-  زيادة الكلف.

ج-  زيادة الوقت.

د-   زيادة الوقت والكلف.

10- يقصد بدرجة الديناميكية ( الحركية ) في البيئة:

أ-    قوة المدخلات والمخرجات الخاصة بالمنظمة.

ب-  السرعة التي تتغير فيها بيئة الاعمال.

ج-  عدد المدخلات والمخرجات الخاصة بالمنظمة.

د-   قوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصة بالمنظمة.

11- اول مراحل دورة حياة المشروع :

أ-    مرحلة الجدولة.

ب-  مرحلة الموازنة.

ج-  مرحلة التقييم.

د-  مرحلة التأسيس.

12- من أطراف المشروع :

أ-    العملاء فقط.

ب-  مدير المشروع فقط.

ج-  العملاء ومدير المشروع.

د-   المنظمات الخاصة.

13-  في مرحلة تأسيس المشروع يتم وضع:

أ-    الجدولة النهائية.

ب-  الفكرة.

ج-  الرقابة.

د-   الموازنة.

14- من فوائد إدارة المنظمة بالمشروع:

أ-   علاقات أفضل مع الزبائن.

ب- عدم امتلاك القدرة على التكيف.

ج-  تشتيت أعضاء الفريق.

د-  عدم إرضاء الزبائن.

(المحاضرة الثانية)

1- من وظائف إدارة المشروع :

أ- موازنة المشروع .

ب- إدارة المنظمة .

ج- بحوث العمليات والأساليب الكمية .

د-المعلومات الراجعة.

2- ما يميز مدير المشروع إنه :

أ- تقني ولديه معرفة فنية عالية .

ب- متعمق في الجوانب المتعلقة بالوظيفة .

ج- ذكي ويستخدم الأسلوب التحليلي  .

د- يسهل الأمور لأصحاب المعرفة الفنية من أجل أداء المهام .

3- ما يميز مدير المشروع عن المدير الوظيفي. ان مدير المشروع:

أ-   يستخدم الأسلوب النظامي.

ب- يستخدم الأسلوب  التحليلي.

ج- متخصص.

د-  لديه خبرة فنية عالية بعمله.

4- من مراحل إدارة المشروع ـ مرحلة التنفيذ وفيها يتم:

أ-   اعداد خطة وجدولة وموازنة المشروع.

ب- عمل دراسة جدوى المشروع.

ج-  تدريب المستخدمين على استخدام مخرجات المشروع.

د-  اعداد التقرير النهائي.

(الحاضرة الثالثة)

1- يتأكد العاملون أن تطور مسارهم الوظيفي مرتبط بنجاح المشروع وتقارير مدير المشروع عن أعمالهم في :

أ- تنظيم المشروع وظيفياً .

ب- تنظيم المشروع الصرف .

ج- تنظيم الشروع جغرافياً .

د- تنظيم المشروع انتاجياً .

2- في تنظيم المشروع ... المصفوفة الضعيفة تسمى أيضاً :

أ- المصفوفة المتوازنة .

ب- مصفوفة المشروع .

ج- مصفوفة وظيفية .

د-المصفوفة المتوسطة .

3-  في المصفوفة القوية تكون القوة والسلطة أكبر بيد : السؤال غير مصور وتم  كتابته  بناء على مناقشات الطلاب في المنتدى.

أ - مدير المشروع

4- من خصائص تنظيم المشروع المستقل:

أ-   ان يكون المشروع تابعا لاحد الأقسام الوظيفية الأساسية في المنظمة.

ب- ان يكون المشروع منفصلا عن بقية اقسام المنظمة الام.

ج- ان يكون المشروع تابعا للقسم الذي يكون أكثر تخصصا في طبيعة المشروع المطروح للتنفيذ.

د-  ان يكون المشروع تابعا لقسم الانتاج باعتباره أكثر الأقسام ارتباطا بالمشروع.

5- من سلبيات احتضان المشروع في الاقسام الوظيفية:

أ-   تطوير المسار الوظيفي للأفراد.

ب- تخزين المستلزمات.

ج- ازدواجية الوظائف.

د-  بطئ الاستجابة لمتطلبات المشروع وحاجات العميل.

6- من المعايير التي يمكن الاعتماد عليها لاختيار الشكل المناسب للمشروع:

أ-   التنظيم المصفوفي.

ب- التنظيم المستقل.

ج-  تعريف المشروع عن طريق صياغة الأهداف التي تحدد نوع المخرجات المرغوبة.

د-  التنظيم الوظيفي.

(المحاضرة الرابعة)

1- في عقد الاجتماع التأسيسي يتم مناقشة :

أ- الخطوط العريضة للمشروع .

ب- تفاصيل المشروع .

ج- إقرار جدولة المشروع .

د-إقرار موازنة المشروع .

2- يتم تجزئة المشروع وفق مفهوم تجزئة هيكلة العمل إلى :

أ- برامج .

ب- انشطة.

ج- مهام .

د- وحدة عمل .

3- ضمن اعداد خطة المشروع ـ في مرحلة عقد الاجتماع التأسيسي فأن حصاد الاجتماع  يتضمن:

أ-   تجزئة المشروع الى مجموعة من المهمات.

ب- تجزئة المهمة الى مجموعة من حزم العمل.

ج- تجزئة البرنامج الى مجموعة من المشاريع.

د-  تحديد المدى الفني للمشروع .

4- تسمى مراجعة الخطة النهائية:

أ-   الخطة الرئيسة.

ب- التخطيط الاحق.

ج- الخطة الابتدائية.

د-  الخطة المركبة.

5- من عناصر خطة المشروع:

أ-   العرض عام فقط.

ب- الأوجه التعاقدية فقط.

ج- العرض العام والافراد والاوجه التعاقدية.

د-  الافراد فقط.

6- اخر مرحلة من مراحل اعداد خطة المشروع :

أ-   مرحلة مراجعة الخطة النهائية.

ب- مرحلة الخطة المركبة للمشروع.

ج- مرحلة الخطة النهائية للمشروع.

د-  مرحلة اعداد الخطة الرئيسة.

7- وفق مفهوم تجزئة هيكل العمل يتم تجزئة وحدة العمل الى :

أ-   حزمات عمل.

ب- انشطة.

ج- مهمات.

د-  مشاريع.

(المحاضرة الخامسة)

1-  مفهوم شبكات الأعمال هي مخططات شبكية قائمة على :

أ-أساس الأنشطة والأحداث.

ب- أساس التعاون والتنسيق .

ج- أساس مفهوم نجاح أعمال المشروع .

د- أساس الاتصال و التواصل .

2- من طرق جدولة المشروع :

أ- الأنشطة .

ب- هيكلة العمل .

ج- الجدولة .

د- البرمجة الشبكية .

3- في خرائط جانت يتم تحديد محورين أحدهما :

أ- أفقي يظهر عليه الزمن .

ب- عمودي يظهر عليه الكلف .

ج- عمودي يظهر عليه المواصفات .

د- أفقي يظهر عليه الأنشطة .

4- النشاط الذي يترتب على تأخيره تأخير المشروع ككل هو :

أ- النشاط الوهمي .

ب- النشاط المهم .

ج- النشاط الحرج .

د- المسار .

5- النشاط الوهمي هو النشاط الذي: السؤال غير مصور وتم  كتابته  بناء على مناقشات الطلاب في المنتدى.

أ - ليس له وجود

6-  من مراحل جدولة المشروع – مرحلة التخطيط وفيها:

أ-   تحليل انشطة المشروع الى وحدات متجانسة.

ب- التحقق فيما اذا كان العمل قد تم تنفيذه وفق ما هو مخطط.

ج-  تخصيص الموارد المادية.

د-  تخصيص الموارد المادية والبشرية اللازمة لكل نشاط من أنشطة المشروع.

7-  النشاط الوهمي:

أ-   هو نشاط ليس له وجود.

ب- نشاط يحتاج الى وقت.

ج- نشاط يحتاج الى موارد.

د-  يرسم على شكل سهم متصل.

8- تقسم طريقة البرمجة الشبكية الى :

أ-   أسلوب بيرت وطريقة جانت.

ب- اسلوب المسار الحرج وطريقة جانت.

ج- طريقة جانت وأسلوب التفاؤل.

د-  أسلوب بيرت وأسلوب المسار الحرج.

9-  المسار هو :

أ-   لحظة البدء بنشاط معين او لحظة الانتهاء منه.

ب- سلسلة من الأنشطة الحرجة المتتابعة التي تربط بين نقطة بدء المشروع ونقطة نهايته.

ج- سلسلة من الأنشطة المتتابعة التي تربط بين نقطة البدء بالمشروع ونقطة إتمامه ككل.

د- هو النشاط الوهمي.

(	المحاضرة السادسة)

1- تستخدم الدوائر لتدل على بداية ونهاية نشاط معين وهي التي يطلق عليها حدث البداية وحدث النهاية في :

أ- أسلوب المسار الحرج.

ب- أسلوب بيرت.

ج- أسلوب جانت .

د-أسلوب شبكة الأعمال.

2- أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون أن يؤدي دالك إلى تأخير في زمن تنفيذ المشروع ككل هي :

أ- النهاية المبكرة .

ب- النهاية المتأخرة .

ج- البداية المتأخرة .

د- البداية المبكرة .

3-  يقصد بالنهاية المتأخرة :

أ-   اقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون ان يؤدي ذلك الى تأخير زمن تنفيذ المشروع ككل.

ب- ابكر وقت ويمكن ان يبدا به كل نشاط.

ج- ابكر وقت ممكن ان ينتهي به ذلك النشاط.

د-  اقصى تأخير في زمن بداية النشاط دون ان يؤدي ذلك الى تأخير المشروع ككل.

4-  باستخدام طريقة المسار الحرج هناك :

أ-   وقت واحد لإنهاء كل نشاط من أنشطة المشروع.

ب- وقتين لإنهاء كل نشاط من أنشطة المشروع.

ج- ثلاثة أوقات لإنهاء كل نشاط من أنشطة المشروع.

د- أربعة أوقات لإنهاء كل نشاط من أنشطة المشروع.

(المحاضرة السابعة)

1- يتم عمل تقديرات أرقام ثابته (رقم واحد ) للوقت اللازم لإتمام النشاط في اسلوب:

أ- المسار الحرج.

ب- بيرت .

ج- جانت .

د-شبكة الأعمال .

2- الوقت المتفائل هو :

أ- وقت محدد للنشاط .

ب- وقت غير محدد للنشاط .

ج- أقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط.

د- أطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط .

3- تخفيض وقت إتمام المشروع يستلزم :

أ- تخفيض تكاليف المشروع .

ب- تقليل الموارد .

ج- زيادة الوقت .

د- موارد إضافية .

4- الوقت المتشائم هو:

أ-    الوقت الأكثر احتمالا ان يتم تنفيذ النشاط.

ب-  الوقت الاكثر احتمالا لإنهاء المشروع.

ج-  هو اطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط اذا جاءت الظروف المؤثرة في غير صالح المشروع.

د-  اقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط اذا جاءت الظروف المؤثرة صالح المشروع.

5- من أسباب تسريع المشروع:

أ- طلب الزبون فقط.

ب- وجود خطا في جدولة المشروع من الاساس.

ج- طلب الزبون ووجود خطا في جدولة المشروع من الاساس.

د- انتهاء المشروع.

(المحاضرة الثامنة)

1-  من فوائد موازنة المشروع : السؤال غير مصور وتم  كتابته  بناء على مناقشات الطلاب في المنتدى.

أ- قياس الاداء

2- تقوم المنظمات بتمويل مشاريع غير ربحية بسبب :

أ- الجودة .

ب- تطوير معرفة جديدة .

ج- مدير المشروع.

د- الكلف المخفضة .

3-  من عوامل اعداد الموازنات التقديرية : السؤال غير مصور وتم  كتابته  بناء على مناقشات الطلاب في المنتدى:

أ - حجم المشروع

4-  كلما زاد التنوع كلما اصبح المشروع اكثر حاجة الى استخدام طريقة

أ-   طريقة المخصصات التقديرية .

ب- طريقة المخصصات المتاحة.

ج- طريقة اعداد الموازنة من الأعلى الى اسفل.

د-  طريقة اعداد الموازنة من اسفل الى على .

5- من طرق اعداد الموازنة ـ طريقة المخصصات التقديرية وبهذه الطريقة

أ-   يتم حساب مخصصات تقديرية للمشروع تعتمد على التجارب السابقة والبيانات التاريخية .

ب- يتم تقدير المخصصات للمشروع من قبل المشرف على المشروع.

ج- يتم تقدير المخصصات للمشروع من قبل المستويات الادارية الدنيا .

د-  تعتمد اعداد الموازنة على تجزئة هيكل العمل.

6-  من اسباب تمويل المشاريع غير المربحة:

أ- تحسين الموقع التنافسي للمنظمة الأم فقط.

ب- تطوير تقنية جديدة تخدم المنظمة الأم فقط.

ج- تحسين الموقع التنافسي للمنظمة الأم وتطوير تقنية جديدة تخدم المنظمة الأم.

د- رغبة العاملين.

7-  يتم التعبير عن الكلف وادارتها عن طريق :

أ-   جدولة المشروع.

ب- جدولة المواصفات.

ج- جدولة الاجتماعات.

د-  موازنة  المشروع.

8- اذا كانت الإدارة مركزية فإنها تميل الى استخدام أسلوب :

أ-   طريقة المخصصات التقديرية..

ب- طريقة المخصصات المتاحة..

ج- طريقة اعداد الموازنة من اعلى الى أسفل..

د-  طريقة اعداد الموازنة من أسفل الى اعلى..

(المحاضرة التاسعة)

1- من مراحل بناء فريق العمل مرحلة يميل العمال إلى التذمر هي مرحلة:

أ- المناشدة .

ب- التطبيع .

ج- العصف .

د- الإنجاز .

2- من اهم مراحل بناء الفريق :

أ-  مرحلة التنفيذ.

ب- مرحلة التأسيس.

ج- مرحلة التصميم.

د-  مرحلة المناشدة.

3-  من مراحل بناء فريق العمل مرحلة يجب على قائد الفريق التحلي بالصبر والمرونة في العمل هي مرحلة : السؤال غير مصور وتم  كتابته  بناء على مناقشات الطلاب في المنتدى.

أ – العصف

4- أحد خصائص فريق العمل :

أ- المناشدة .

ب- التشكيل .

ج- تركيبة الفريق .

د- العصف.

5-  اهم عناصر الاختلافات الثقافية بين الافراد :

أ- الدين فقط.

ب- الوظيفة فقط.

ج- المهنة فقط.

د- الدين والوظيفة والمهنة.

(المحاضرة العاشرة)

1- صراع الخصوم غالباً ما يكون هذا الصراع على :

أ- المصالح الشخصية .

ب- أهداف المشروع .

ج- الشروط التعاقدية .

د- أعضاء فريق العمل  .

2- من أسباب الصراع وجود :

أ- أفكار مختلفة .

ب- الصراع بين الأفراد .

ج- الصراع بين المجموعات داخل المشروع .

د- الصراع بين أصحاب المصلحة .

3- كل ظرف في المنظمة يسعى لتحقيق مصالحه هذا السعي يخلق التعارض بين هذه الأطراف ويتنج ما يسمى :

أ- الصراع الشخصي .

ب- الصراع الثنائي .

ج- الصراع المشروعي .

د- الصراع التنظيمي .

4- تنظر المدرسة السلوكية للصراع على إنه :

أ- أمر لامفر منه وانه حيوي في عملية التغيير لكنه مكلف .

ب- امر ضار وغير شرعي .

ج- امر ليس ضاراً أو مقيدا في حد ذاته .

د- شيء حتمي ولا يمكن استبعاده .

5- المشاكل المتعلقة بالأولويات , كمصدر من مصادر الصراع :

أ- عدم وضوح في توزيع المسؤوليات والصلاحيات والأدوار .

ب- إدارة الوقت عبر مراحل حياة المشروع .

ج- وجود عمالة لهم حاجات و رغبات .

د- الجوانب الفنية المعقدة .

6- صراع الحلفاء هو :

أ- الصراع بين أعضاء فريق العمل .

ب- الصراع بين المنظمات .

ج- الصراع بين المجموعات والأقسام داخل المشروع .

د- الصراع خارج المشروع .

7- وجود صراع بين الأفراد داخل فريق العمل بسبب :

أ- غموض في العلاقات بين الجهات الخارجية .

ب- غموض الأدوار وسوء توزيع العمل .

ج- غموض في الأدوار بين الموردين والمشروع .

د- غموض في الشروط التعاقدية.

8- الصراع بين أعضاء فريق غالبا ما يكون بسبب :

أ-  غموض في الأدوار فقط.

ب- سوء توزيع العمل بين الأفراد فقط.

ج- الشروط التعاقدية فقط.

د- غموض في الأدوار و سوء توزيع العمل بين الافراد.

9- من المبادئ التي يرتكز عليها التفاوض الفعال :

أ- التركيز على المواقع الوظيفية .

ب- التركيز على الجوانب الشخصية.

ج- التركيز على المواقع الوظيفية وليس الجوانب الشخصية .

د- التركيز على المصالح والفوائد .

10- أحد متطلبات عملية التفاوض الفعال :

أ- تنمية الأمانة وإيجاد الثقة  .

ب- تنمية النشاط.

ج- تنمية الفريق المفاوض.

د- تحقيق مصلحة الفريق المفاوض .

11- مذكرة التفاهم تسمى :

أ- عقد الامتياز .

ب- مذكرة المراسلات .

ج- مذكرة التواصل .

د-عقد التعاون.

12- تنظر المدرسة الكلاسيكية للصراع على انه:

أ-  امر مطلوب وضروري.

ب- شيئا ضارا وغير شرعي ويجب تجنبه بل وقمعة وعدم السماح بحصوله.

ج- امر مفيدا في حد ذاته.

د-  شيء حتمي ولا يمكن استبعاده من المنظمة.

13-  مذكرة التفاهم ـ أحد أدوات حل الصراع في المشاريع ـ يسمى عند البعض :

أ-   عقد الايجار .

ب- عقد الاتصال .

ج- عقد الالتزام.

د-  عقد النشاط.

(المحاضرة الحاديه عشر)

1- في البيئة الخطرة :

أ- البيانات والمعلومات المطلوبة متوفرة والنتائج معروفة .

ب- الاحتمالات المتوقعة للبدائل المعروفة .

ج- الاحتمالات غير متوقعة .

د- النتائج واضحة ومعروفة.

2- معيار خسارة الفرصة المتوقعة يأخذ في الاعتبار البديل الذي يحقق :

أ- أقل خسارة مالية متوقعة .

ب- أكثر خسارة مالية متوقعة .

ج- أقل وقت ممكن .

د- أفضل جودة ممكنة .

3 - من خلال معيار لابلاس يتم تحديد البدائل عن طريق :

أ- ضرب أعلى قيمة وأقل قيمة بالمتمم .

ب- حسب الوسط الحسابي لكل بديل من بين البدائل.

ج- حساب معامل التفاؤل .

د- حساب معامل الواقعية .

4- تصنف المخاطر في المشروع من حيث مصدرها إلى :

أ- مخاطر خارجية و داخلية  .

ب- مخاطر السوق والمشروع نفسه .

ج- مخاطر التخطيط والتنفيذ .

د- مخاطر التخطيط والرقابة .

5-  تصنف المخاطر من حيث مصدرها الى نوعين :

أ-  مخاطر خارجية ومخاطر السوق.

ب- مخاطر خارجية ومخاطر داخلية.

ج- مخاطر خارجية ومخاطر تتعلق بمخاطر الطبيعة.

د-  مخاطر خارجية ومخاطر تتعلق بالتشريعات الحكومية .

6- في بيئة عدم التأكد يمكن استخدام المعيار التالي للمساعدة في اتخاذ القرار المناسب:

أ-  القيمة المالية.

ب- معيار الندم .

ج- الأعلى منفعة او الأقل كلفة.

د-  التأكد التام.

7- معيار Regret-احد المعايير المستخدمة في بيئة عدم التأكد التام وتسمى :

أ-  معيار Savage

ب- معيار هورويز.

ج- معيار لا بلاس.

د-  معيار الواقعية.

8-  وفق استراتيجية التسكين ـ يقول مدير المشروع

أ- انا سوف استخدم المقاييس الضرورية اللازمة لمراقبة المخاطر والسيطرة عليها.

ب- انا سأجعل الاخرين يشاركونني في تحمل المخاطرة.

ج- انا سوف لن اقبل هذا الخيار ( القبول بالمخاطر وانتظار حصولها).

د-  انا اعلم ان المخاطر موجودة وانا مهتم بالتبعات المحتملة لهذه المخاطر.

9-  أولي مرحلة من مراحل إدارة المخاطر:

أ-  مرحلة الرقابة على المخاطر.

ب- مرحلة تقييم المخاطر.

ج- مرحلة التخطيط للمخاطر.

د-  مرحلة تحديد المخاطر.

10-  من عناصر البيئة الخارجية :

أ-   الموردون.

ب- المدراء.

ج- العمال.

د-  ثقافة المنظمة.

11- في استراتيجية المنع يقول مدير المشروع : السؤال غير مصور وتم  كتابته  بناء على مناقشات الطلاب في المنتدى.

أ - لن أقبل بالمخاطر ولن أنتظر حصولها

(المحاضرة الثانية عشر)

1- الرقابة اللاحقة تشمل :

أ- نظام الضبط في الدرجة الأولى .

ب- نظام الضبط في الدرجة الثانية .

ج- نظام الضبط من الدرجة الثالثة .

د- أهداف المشروع .

2- تشمل الرقابة على الموارد المالية:

أ-  الرقابة على الموجودات الجارية.

ب- الرقابة على الموارد البشرية.

ج- الرقابة على صيانة الاصول .

د-  الرقابة على راس المال الفكري .

3-  وفق هذا النوع تقوم الحساسات فقط بقياس المخرجات فقط هو نظام:

أ-  الضبط من الدرجة الأولى.

ب- الضبط من الدرجة الثانية.

ج-  الضبط من الدرجة الثالثة .

د-  الضبط من الدرجة الرابعة .

4- اول خطوة من خطوات الرقابة هي:

أ- قياس الأداء الفعلي.

ب- مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط .

ج- تحديد المعايير الرقابية.

د- التصحيح ان لازم.

5- من اهداف عملية الرقابة في المشروع ـ الرقابة على اهداف المشروع وفية يتم :

أ-  الرقابة على موجودات المشروع المادية .

ب- الرقابة على موجودات المشروع البشرية .

ج- الرقابة على موجودات المشروع المادية والبشرة والمالية.

د- الرقابة على الوقت والكلفة والمواصفات.

6- من أدوات الرقابة على المشروع : السؤال غير مصور وتم  كتابته  بناء على مناقشات الطلاب في المنتدى.

أ - القيمة المكتسبة

(المحاضرة الثالثة عشر)

1- الانتهاء بالإطفاء يحصل في حالة ما يسمى :

أ- الإنهاء بالقتل العمد .

ب- الإنهاء بالإلحاق للمنظمة الأم.

ج- الإنهاء بالتكامل .

د- الإنهاء بالإهلاك البطيء بتقليل الموازنة .

2- أول مراحل عملية إنهاء المشروع هي مرحلة :

أ- عملية تجهيز الفواتير النهائية للمشروع .

ب- عملية التحصيل للفواتير .

ج- عملية المراجعة القانونية .

د- عملية القرار .

3 - تنفيذ الانهاء مرحلة من مراحل عملية إنهاء المشروع ويتم فيها :

أ- تجهيز الفواتير النهائية للمشروع .

ب- إعداد الموازنات.

ج- المراقبة على المشروع .

د- إعداد الجدولة .

4- يحصل الانهاء بالإطفاء اذا :

أ-  اندمج المشروع مع شركة أخرى.

ب- نجح المشروع ووصل الى اهدفه.

ج- أصبح المشروع جزء رسمي من المنظمة الأم.

د-  الحق المشروع وتكامل مع المنظمة الام.

5- من العوامل التي تؤدي الى انهاء المشروع :

أ-  عوامل تكنولوجية فقط.

ب- عوامل اقتصادية فقط.

ج- عوامل تكنولوجية وعوامل اقتصادية وعوامل تسويقية.

د-  عوامل تسويقية فقط.

#اسئلة لم يعرف باي محاضره يا ليت يتم التأكد من الدكتور#

1- في بيئة التأكد التام يتم اختيار القرار الأفضل للمشروع:

أ- الأكثر احتمالا .

ب- البديل الذي يريده مع تحمل المخاطر الناتجة عن هذا الاختيار .

ج- الأعلى منفعة او الأقل كلفة.

د- الأعلى كلفة و الأقل منفعة .

2- تحتوي البيئة الداخلية للمشروع على:

أ- مصادر القوة

ب- الفرص.

ج- المهددات.

د- الفرص والمهددات .

تم بفضل من الله وبحمدة إنهاء تبويب ودمج اسئلة المشاريع لترمين

1435-1436الفصل الدراسي الاول /الفصل الدراسي الثاني

المجهود يرجع فضله لله ومن بعده اخواني في مستوى ثامن مصور الاسئلة وكاتبها, ومصححها , ومدققها جزاهم الله خير الجزاء

لا تنسونا من دعائكم

اخوكم مبارك