## Slide 1
جامعة الملك فيصل
عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
اسم المقرر
إدارة المشاريع
استاذ المقرر
د/ عبدالله حمود سراج
أستاذ مشارك
1
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك فيصل ©
All Rights Reserved for KFU ©
كلية إدارة الأعمال

## Slide 2: المحاضرة الثانية
إدارة المشروع
إدارة المشروع المحاضرة الثانية

## Slide 3
إدارة المشروع المحاضرة الثانية
الأهداف العامة:
تعريف إدارة المشاريع ووظائفها ومراحل إدارة المشروع
تحديد اطراف إدارة المشروع.
المقارنة بين مدير المشروع والمدير الوظيفي.
تحديد المسار الوظيفي لمدير المشروع.
تحديد البوصلة الأخلاقية لتوجيه مدير المشروع

## Slide 4
أولا: مفهوم إدارة المشروع
بعد ان يتم اختيار وتحديد المشروع المزمع تنفيذه، تأتي خطوة اختيار إدارة المشروع.
إدارة المشروع المحاضرة الثانية
تمهيد

## Slide 5: إدارة المشروع المحاضرة الثانية
إدارة المشاريع احد الفروع الحديثة في علم الإدارة، والذي اعتمد الى حد كبير على بحوث العمليات والأساليب الكمية في الإدارة، وشكل نقطة الانطلاق لإدارة المشاريع في كافة المجالات (طب – صناعة – اتصالات،........).
تم انشاء معهد إدارة المشروع عام 1969م لتشجيع النمو والمهنية لإدارة المشروع.

## Slide 6: إدارة المشروع المحاضرة الثانية
تعريف إدارة المشاريع
ھي علم وفن حل المشكلات ضمن الوقت المحدد مسبقا وبإستخدام الموارد المتاحة.
تجيب إدارة المشروع على التساؤلات الأتية:-
ماهو المطلوب عمله؟
متى يجب عمله؟
ماهي الموارد اللأزمة لذلك؟
كيف سنحصل عليها؟

## Slide 7: إدارة المشروع المحاضرة الثانية
وظائف إدارة المشروع
تتطلب إدارة المشروع ممارسة الوظائف التالیة :
١- التخطیط للمشروع : وضع خطط تتابع وجدولة الأنشطة اللازمة للمشروع، تحديد الأهداف والطرق المناسبة للوصول للأهداف، ووضع شبكة انجاز المشروع.
٢- تنظیم المشروع : وضع الخريطة التنظيمية للمشروع، توزيع المسؤولیات والصلاحیات ، تحدید العلاقة مع الھیكل التنظیمي للمنظمة الأم، واطراف المشروع، اختيار فريق العمل للمشروع.

## Slide 8: إدارة المشروع المحاضرة الثانية
٣- طاقم المشروع : اختيار أعضاء فریق المشروع، حفز فريق العمل باستمرار، بناء روح التعاون والتنافس بين أعضاء الفريق.
٤- موازنة المشروع : إعداد الموازنة التقديرية لتنفيذ المشروع، ويتضمن اعداد الكلف والموارد والعائدات المتوقعة والتدفقات النقدية والارباح.

## Slide 9: إدارة المشروع المحاضرة الثانية
تابع
٥- توجیه المشروع : وھو توجیه فریق العمل عن طريق القيادة والتحفيز والاتصال ، من أجل تحقيق الأهداف.
٦- الرقابة على المشروع : تحدید المعاییر التي تستخدم لتقییم الأداء ، ثم القیاس والحصول على التغذية العكسية كذلك تحديد الأدوات الرقابية التي تساهم في تقييم المشروع والتدقيق وصولا لمرحلة التسليم.

## Slide 10: إدارة المشروع المحاضرة الثانية
مراحل إدارة المشروع
١- مرحلة الفكره أو المفھوم : (مرحلة التأسيس)(مرحلة التعريف): تتضمن ولادة فكره المشروع والقیام بدراسة الجدوى، اختيار المشروع وقد يتم اختيار مديره.
٢- مرحلة التنفیذ : وتتضمن إعداد خطة المشروع وجدولة المشروع وموازنة المشروع النھائیة ، وتعیین فریق العمل بالمشروع والمباشره بتنفیذ خطوات المشروع والقيام بعمليات الرقابة وتقييم الأداء.

## Slide 11: إدارة المشروع المحاضرة الثانية
تابع
٣- مرحلة التسليم : (الاغلاق) وتتضمن التدقيق على المشروع للتأكد من أن المواصفات المشروع مطابقة للشروط المتفق علیھا ، ثم تسليم المشروع للزبون- تدريب المستخدمين على المشروع – تسليم الوثائق المطلوبة- اعداد التقرير النهائي للمشروع.

## Slide 12: إدارة المشروع المحاضرة الثانية
اطراف إدارة المشروع
١- الإدارة العلیا للمنظمة الأم : اختيار مدير المشروع – طبيعة عمل المشروع – أولوية المشروع بالنسبة للمشروعات الأخرى، تقدم الدعم للمشروع ، حیث تقوم بتبني خطة المشروع وتوقیع عقد الالتزام.
وتقع على مدير المشروع مسؤوليات تجاه الإدارة العليا اهمهما:
- تقديم تقارير دورية باستمرار عن تطورات العمل لاسيما في ما يتعلق بالوقت والكلفة والموارد، واشعار المنظمة باي مخاطر او مشاكل تواجه المشروع.

## Slide 13: إدارة المشروع المحاضرة الثانية
٢- مد یر المشروع : و ھو الشخص الذي یتولى إدارة المشروع في جميع مراحله ، و یكون مسؤولا بشكل كامل أمام الإدارة العليا عن نجاح ( أو فشل ) المشروع.

## Slide 14: إدارة المشروع المحاضرة الثانية
تابع
٣- فریق المشروع : و ھم الأفراد الذين سوف يقومون بتنفيذ المشروع.

## Slide 15: إدارة المشروع المحاضرة الثانية
مقارنة بين مدير المشروع والمدير الوظيفي
مدير المشروع | المدير الوظيفي | وجه المقارنة
نظرة عامة، ولديه خلفية واسعة في المعرفة والخبرة، ومعرفته متوسطة ولكن في أكثر من تخصص ، المالیة ، المحاسبية ، الإنتاجية .... | متخصص ویمتلك معرفة عميقه بالوظيفة التي یتولاھا (مدیر تسوبق ، مدیر محاسبة ... ). | التخصص

## Slide 16: إدارة المشروع المحاضرة الثانية
تابع
یستخدم الاسلوب النظامي( لديه مهارة التركيب) مقارنة بمهارة التحليل، بمعنى أن مهمته تجميع الأجزاء المتخصصة في العمل لتشكيل منظومة متكاملة تعمل بنظام مشترك. | یستخدم الأسلوب التحلیلي : بمعنى ان لديه قدرة تحليلية على حل المشاكل التقنية الخاصة بنفس الوظيفة، وذلك بسبب التخصص الأمر الذي یجعله متعمقا في متابعة الجوانب المتعلقة بالوظيفة التي یدیرھا. | الأسلوب

## Slide 17: إدارة المشروع المحاضرة الثانية
تابع
یسھل التعاون بين المتخصصين في المجالات التي تحتاج الى تخصص معين، من أجل أداء المھام بطريقة تساعد في إنجاز المشروع حسب المواصفات المطلوبة. | لدیه معرفة فنية عالية بعمله. | المعرفة الفنية

## Slide 18: إدارة المشروع المحاضرة الثانية
تابع
بالإضافة الى :
ان مدير المشروع يركز على الأهداف النهائية للمشروع بينما المدير الوظيفي يركز على اهداف قصيرة ومتوسطة خاصة بقسمه الوظيفي.
مدير المشروع صلاحياته وخطوط السلطة غير محددة بشكل واضح ومرتبط مسؤوليته بإدارة المشروع، بينما المدير الوظيفي محددة حسب الهيكل التنظيمي.
مدير المشروع تعاملاته مع المتغيرات البيئية الخارجية عالية بينما المدير الوظيفي محدودة في الغالب.

## Slide 19: إدارة المشروع المحاضرة الثانية
المسار الوظيفي لمدير المشروع
في العادة يبدا مدير المشروع في مساره الوظيفي بالتدرج كمهندس – ثم مدير تشغيل في مشروع كبير- .......وهكذا الى ان يصبح مديرا لمشروع كبير.
حيث يكتسب خبرة إدارة وفنية من خلال المرور بعدة مسارات .

## Slide 20: إدارة المشروع المحاضرة الثانية
تابع
وحتى یكون مدیر المشروع قادرا على القیام بمسؤولیاته فھو بحاجة إلى ما یلي :
- الحصول على شھاده دراسیة في إدارة المشروعات
- الحصول على دورات متخصصة- ورش عمل- ندوات،....الخ في إدارة المشاريع

## Slide 21: إدارة المشروع المحاضرة الثانية
تابع
- شهادة خبره تفید أنه تدرب على مھارات معینة من أھمھا :
خطة المنظمة للوصول إلى الأهداف
التفاوض مع الزملاء
المتابعة الجیده للمھام
المتابعة الجيدة للمهمات .
امتلاك الحساسية نحو شؤون المنظمة وامور المشاريع.
ان يكون مساره الوظيفي قد بدا بمشاريع صغيرة ثم انتقل للعمل في مشاريع كبيرة.

## Slide 22: إدارة المشروع المحاضرة الثانية
الخصائص الواجب توافرها في مدير المشروع
- المھاره في الحصول على الموارد اللازمة للمشروع ، في الوقت المطلوب ، وبالأسعار المناسبة والمحددة في الموازنة التقدیریة.
- القدره على إختیار فریق المشروع وتوجیھه عن طريق اختيار قيادته وحثها على تحقيق الأهداف والقدرة على التحفيز.

## Slide 23: إدارة المشروع المحاضرة الثانية
- التعامل مع المعيقات التي ستواجه المشروع سواء كانت فنیة أو مشاكل تتعلق بالموارد أو الأفراد.
- القدرة على التعامل مع المخاطر في كافة مراحل المشروع ووضع الخطط لمعالجتها.
- تطوير قنوات الاتصال مع أطراف المصالح المتعددة والمرتبطة بالمشروع
- امتلاك مھارة التفاوض وإدارة الصراعات.
تابع

## Slide 24: إدارة المشروع المحاضرة الثانية
المحددات الأخلاقية لمدير المشروع
- الإبتعاد عن التلاعب بالمناقصات
- عدم تعاطي الرشوه للحصول على المناقصات
- الإبتعاد عن تحویل فریق العمل إلى مجموعة غیر منضبطة
- عدم الإعتداء عن الموارد واللعب بھا حتى تصبح ضمن الموازنة التقدیریة
- عدم استخدام موارد بدیلة تفي بالغرض ولكنھا لا تحقق المواصفات
- أن لا یساوم على سلامة العاملین في المشروع

## Slide 25: إدارة المشروع المحاضرة الثانية
فريق المشروع
- یمتلكون مھارات فنیة عالیة
- لدیھم توجه قوي لمشكلة المشروع
-الرغبة في تحقيق أهداف المشروع
-ان يكون لديهم حساسية للسياسة التنظيمية
- احترام الذات.

## Slide 26
بحمد الله
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك فيصل ©
All Rights Reserved for KFU ©