## Slide 1
جامعة الملك فيصل
عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
اسم المقرر
إدارة المشاريع
استاذ المقرر
د/ عبدالله حمود سراج
أستاذ مشارك
1
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك فيصل ©
All Rights Reserved for KFU ©
كلية إدارة الأعمال

## Slide 2: المحاضرة التاسعة
إدارة فريق المشروع
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة

## Slide 3
الأهداف الدراسية للفصل
تعريف فريق المشروع
مزايا تكوين فرق العمل
إدارة فريق المشروع
التعرف على أنماط فرق العمل
تحديد خصائص الفرق في المنظمات
التعرف على موضوع الاختلافات داخل فريق العمل
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة

## Slide 4
التمهيد والتعريف
وعلى الرغم من ان مدير المشروع قد يقوم بعمليه اختيار الطاقم الذي سيعمل معه، الان انه قد تواجه بعض المشاكل، لاسيما اذا تم استعارة هذه الطاقم من الإدارات الوظيفية، وقد يتأثر الولاء للمشروع ووحدة الامر وعليه لابد على مدير المشروع ان يقود فريقه بكفاءة وفاعليه نحو تحقيق اهداف المشروع .
فريق المشروع او طاقم المشروع هو مجموع الافراد الذين يعملون مع مدير المشروع وتحت ادارته لإنجاز المشروع والوصول به الى أهدافه في الوقت والكلفة والمواصفات المطلوبة.
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة

## Slide 5
تابع
كما يعرف ايضا فریق العمل للمشروع بأنه مجموعة من الأعضاء ذوي تخصصات مھنیة متنوعة یعملون معا لتحقیق أھداف محدده خاصة بالمشروع لفتره زمنیة محدوده وعملھم یتم بشكل جماعي وبالتعاون المتبادل فیما بینھم.
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة

## Slide 6
أهمية فرق العمل
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة
- ھي إحدى ركائز نجاح وتقدم المنظمات
- ھناك الحاجة إلى التعاون والتكامل بین العاملین لتحقیق أھداف المشروع
- تعتبر أداة فعالة لإنجاز المھام المشتركة
- ترفع من إنتاجیة العمل
- تساعد على المرونة
- تحسن مستوى الجوده
- تعمل على تحقیق رضا العملاء

## Slide 7
مزايا تكوين فرق العمل
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة
- تعطي قیمة أعلى لمخرجات العمل التنظیمي
- تخلق جوا من الرضا للأعضاء العاملین في الفریق
- تقرب وجھات النظر بین الأعضاء
- تخلق جو من الإنتاج الفكري والإبداعي
- تساھم في تقلیل التكالیف

## Slide 8
أنماط فرق العمل
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة
هناك تصنيفات مختلفة لأنماط فرق العمل منها:
1- فرق المھام : تستخدم لحل مشكلة معینة یراد حلھا أو موضوع محدد مطلوب إنجازه في ھذا النوع تدخل فرق العمل التي تعمل في المشاریع
٢- فرق الإداره : وھي الفرق المتكونة من الموظفین الذین یشرفون على الوحدات التشغیلیة أو التنظیمیة في المنظمة
٣- فرق العمل الإلكترونیة : من خصائصھا العمل في المجال الإفتراضي

## Slide 9
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة
تصنيف اخر للباحث مهرمان فقد قسم فرق العمل الى اربعة انواع وفقا لمعايير مختلفة :
حسب العمل او الهدف:
فرق التحسين: تهدف الى تحسن إجراءات العمل.
فرق انجاز المهام: تهتم هذه الفرق بتنمية المنتجات او الخدمات الجديدة.
2. حسب الوقت:
فرق دائمة: تبقى بتكوينها طالما بقيت المنظمة.
فرق مؤقتة: يبقى تكوينها لفترة محددة.
3. حسب درجة الحرية المتاحة:
فرق تدير نفسها: يتمتع أعضاء الفرق بأخذ القرارات الأساسية.
جماعات عمل: يقوم القادة باتخاذ القرارات لأعضاء الجماعة.
4. حسب هيكل السلطة:
فرق مكونه من أعضاء من مختلف التخصصات.
فرق مكونه من الأعضاء من نفس التخصص.

## Slide 10
مراحل بناء فرق العمل
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة
تمر عملية بناء الفريق بخمسة مراحل هي:
المرحلة الأولى: مرحلة التشكيل
ظهور الحاجة إلى تكوین فریق العمل
عملية تعرف أعضاء الفريق علي بعضهم البعض وبناء الثقة فيما بينهم.
في هذه المرحلة لا يتعارفوا ولذا يكونوا حذرين في التفاعل والاتصال.
تكون اهداف المشروع موضع التساؤل والنقاش
يصرف الفريق جهدا كبيرا على التنظيم والتدريب.
اعداد ما يسمى بعقد الالتزام الذي يشكل مرجعية للفريق.

## Slide 11
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة
2. المرحلة الثانية هي مرحلة العصف:
يبدا العاملون في التحقق من حجم العمل الملقى على عاتقهم.
يكون الضغط ويميلون هنا الى التذمر والاحساس بالتعب.
يعتمد العاملون بشكل ساسي في أداء العمل على خبراتهم وحرفيتهم
يقاومون العمل مع الفريق كمجموعة متجانسة.
يجب على قائد الفريق التحلي بالصبر والمرونة في العمل بهدف خلق التعاون والتجانس.

## Slide 12
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة
3. المرحلة الثالثة: مرحلة التطبيع:
يبدا أعضاء الفريق في التعود على بعضهم والميل للعمل مع بعض.
يقل مستوى الصراع لمصلحة التعاون.
يبدا الفريق بالتماسك.
يظهر النقد البناء كسلوك طبيعي في التعاون بين أعضاء الفريق
يبذل العاملون مزيدا من الوقت والطاقة للتركيز على الأهداف.
كنتيجة لذلك يبدا التقدم في انجاز المشروع بالظهور في العمل.

## Slide 13
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة
4.المرحلة الرابعة: مرحلة الإنجاز:
-تبدا علاقة أعضاء الفريق بالاستقرار.
وتوقعاتهم من المشروع في النضوج ويصبحون اكثر تفهما للمشروع.
ويبدا الأداء في الارتفاع وتحقيق الإنجاز عن طريق تشخيص المشكلات وحلها وتفهم طرق التنفيذ.
وضوح الأدوار للعاملين ويتسارع التقدم نحو تحقيق اهداف المشروع.

## Slide 14
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة
5. المرحلة الخامسة: مرحلة المناشدة:
يتم تقييم الأداء
تحديد الدروس المستفادة والاحتفال مدى مساهمته الفريق في إنجاح المشروع والمساهمة في تحقيق اهداف المنظمة الام.
غالبا تكون المرحلة في مرحلة انهاء وتسليم المشروع بعد اكماله.

## Slide 15
أدوار فرق العمل
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة
١- أدوار المھام : ( المبادأه – الباحث عن المعلومات – معطي المعلومات – المنسق – الموجه – المقوم )
٢- أدوار المحافظة والصیانة : ( المشجع – واضع المستویات – المتابع – المعبر عن مشاعر الفریق )
٣- أدوار ضد الفریق : ( العدواني – المعارض أو الذي یضع المعوقات – الباحث عن الإعتراف والتقدیر فقط – الباحث عن المصلحة الذاتیة – ذو العقلیة المنغلقة – المسیطر )

## Slide 16
خصائص فريق العمل الناجح
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة
وجود راعي للفريق:
الإدارة العليا للمنظمة هي التي توفر الدعم والموارد في الوقت وبالكمية المناسبة .
مدير المشروع غالبا يكون الشخص الذي يمثل حلقة الوصل بين المشروع والإدارة العليا

## Slide 17
تابع
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة
2.وجود عقد الالتزام للفريق:
عقد الالتزام هو وثيقة رسمية تحدد رسالة الفريق، أهدافه، حدود عمله ومدى صلاحياته ومصادر الموارد التي يحتاجها.
كما يحدد أعضاء الفريق وادوارهم ومسؤولياتهم .
يناقش عقد الالتزام من الفريق ومديره ويوقع عليه ليكون مرجعا، كما يشارك في معرفته والتوقيع عليه أصحاب المصالح الأساسيين في المشروع.

## Slide 18
تابع
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة
3. تركيبة الفريق
يجب تحديد حجم الفريق بناء على حجم المشروع.
إمداده بالخبرات المتنوعة واللازمة للمشروع.
4. التدريب:
-يجب تدريب الفريق على مهارة وتقنيات حل المشاكل.
مهارات الاتصال وقبول الاخر.
مهارات فنية وما يتعلق برفع الكفاءة الانتاجية

## Slide 19
تابع
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة
5. القواعد الأساسية
يجب على الفريق تطوير قواعد أساسية تحكم العمليات والاتصالات بين أعضاء الفريق.
6. الأهداف الواضحة
تحدد الأهداف بشكل واضح .
صالحة لتكون مقياس لمستوى النجاح.
مشتقة من رسالة المنظمة الام.

## Slide 20
تابع
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة
7. المحاسبة:
تقدم تقارير دورية عن أداء الفريق.
الاستعداد للمحاسبة على الأداء.
8. إجراءات اتخاذ القرار:
-توضيح إجراءات عملية اتخاذ القرار داخل الفريق وسبل اعتماد القرارات المتخذة.
9. الموارد:
- توفير الموارد اللازمة لإنجاح المشروع بالإضافة الى توفير الموارد المعلوماتية اللازمة للوصول الى الأهداف.

## Slide 21
تابع
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة
10. الثقة:
ثقة الإدارة العليا بأعضاء الفريق.
ثقة الفريق ببعضهم البعض وثقتهم بأنفسهم .
11.اتصالات مفتوحة:
القدرة على الاتصال وتبادل المعلومات والانصات وسماع الاخر.
12. القيادة:
مدراء المشروع يجب ان يتمتعوا بالقدرة على التأثير والتحفيز والحث على تحقيق الأهداف.
- ان يكونوا قدوة الى الاقتداء بهم ومرشدين لحل المشاكل والتعلم منهم.

## Slide 22
تماسك فريق العمل
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة
یشیر مصطلح التماسك إلى وجود درجة عالیة من الترابط بین وحدات الفریق ویمكن رصد العوامل التي تزید من تماسك فریق عمل المشروع كالتالي :
١- وضوح الأھداف والإتفاق علیھا بین أعضاء الفریق
٢- وجود قائد كفء وفعال للفریق ( مدیر المشروع )
٣- توفر فرص التفاعل المستمر والمتبادل بین أعضاء الفریق
٤- الحجم المناسب لفریق العمل
٥- قلة مساحة الصراع داخل الفریق
٦- التقویم المناسب لأداء الفریق من طرف الإداره العلیا

## Slide 23
أخطاء فرق العمل
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة
یقع فریق عمل المشروع في بعض الأخطاء وھذا للأسباب التالیة :
١- عدم وضوح الأھداف التي من أجلھا تم تكوین فریق العمل
٢- السرعة في تكوین فریق العمل
٣- سوء اختیار بعض أعضاء فریق العمل
٤- عدم توفر الإمكانات والموارد لفریق العمل أثناء تنفیذ المشروع
٥- عدم إعطاء فریق العمل الصلاحیات الكافیة
٦- ممارسة مدیر المشروع لأسلوب السلطة بشكل مفرط
٧- تملق الأعضاء لمدیر الفریق محاولین إرضاءه على حساب مصلحة المشروع

## Slide 24
الاختلافات داخل فريق العمل
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة
الإختلاف بین البشر حقیقة واقعیة ومن صور الإختلافات داخل فریق العمل تجد :
النوع ( ذكر / أنثى)
- العمر
المستوى الإداري أو الوظیفي
- المھن والتخصصات
الإھتمامات
- الثقافة ( الدین ، العادات والتقالید .. )
- الجنسیة

## Slide 25
إدارة فريق المشروع المحاضرة التاسعة
المهارة الفنية العاليةTechnically competent .
الأعضاء ذوي المناصب العليا فى الفريق يجب أن يكون لديهم قبول عالي من إدارة المنظمة Politically sensitive .
التوجه القوي نحو حل المشاكل Strong Problem-orientation .
التوجه القوي نحو الهدف Strong Goal-orientation .
الثقة العالية بالنفس.
الخصائص الواجب توافرها في عضو الفريق

## Slide 26
بحمد الله
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك فيصل ©
All Rights Reserved for KFU ©