## Slide 1
جامعة الملك فيصل
عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
اسم المقرر
إدارة المشاريع
استاذ المقرر
د/ عبدالله حمود سراج
أستاذ مشارك
1
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك فيصل ©
All Rights Reserved for KFU ©
كلية إدارة الأعمال

## Slide 2: المحاضرة العاشرة
إدارة الصراع في المشروع
ادارة الصراع في المشروع المحاضرة العاشرة

## Slide 3
ادارة الصراع في المشروع المحاضرة العاشرة
الأهداف الدراسية للفصل
تعريف الصراع وفهم الخلفية وراء حدوثه.
تحديد اهم أسباب حدوث الصراع في المشاريع.
معرفة مصادر الصراع عبر مراحل حياة المشروع المختلفة.
التعرف على أدوات حل الصراع في المشاريع( التفاوض-الشراكة-مذكرة التفاهم)

## Slide 4
ادارة الصراع في المشروع المحاضرة العاشرة
تمهيد
یشترك أصحاب المصالح في نجاح المنظمة بھدف خلق قیمة ( منتج أو خدمة ) وفي نفس الوقت كل طرف یسعى لتحقیق أھدافه ومصالحه :
- فالمدراء والموظفون یقدمون مھارات ومعارف فنیة ویحصلون بالمقابل على حوافز مادیه ومعنویة.
- المالكون یقدمون رأس المال وبالمقابل یحصلون على الأرباح.
- الموردون یقدمون مواد أو خدمات ویحصلون على مال.
الزبائن یقومون بالشراء مقابل الحصول على منتجات وخدمات تشبع رغباتھم وتلقى رضاھم.
فكل طرف يسعى لتحقيق مصالحه مما قد يؤدي غالبا إلى وجود صراعات، وهنا يخلق الصراع التنظيمي

## Slide 5
ادارة الصراع في المشروع المحاضرة العاشرة
التعريف
هناك تعريفات عديده منها:
-الصراع ھو حالة من عدم الإتفاق بین فردین أو مجموعتین ( أو أكثر ) والناتجة من ضرورة اشتراكھما في موارد محدوده أو أنشطة عمل معینة . كما ینشأ الصراع بسبب امتلاكھم مراكزا وقیما وادراكات مختلفة.
- الصراع هو التصادم او التضارب الذي يحصل عندما يتعارض السلوك الموجه نحو الهدف لمجموعة ما مع سلوك مجموعة أخرى.

## Slide 6
ادارة الصراع في المشروع المحاضرة العاشرة
تابع
تشترك معظم التعريفات في كون الصراع هو :
خلاف على الأهداف والمصالح والموارد
يسعى كل طرف او فريق للحصول عليها مما قد يؤدي الى حرمان الطرف الاخر او الحاق ضرر بسعيه للحصول عليها.
قد ينتج الصراع أيضا عن الاختلاف في القيم الادراكات بين الافراد والمجموعات او بسبب عدم وضوح الأدوار والصلاحيات بين الافراد والمجموعات.

## Slide 7
ادارة الصراع في المشروع المحاضرة العاشرة
وجھات النظر المختلفة حول الصراع
الإتجاه الأول : تعتبره المدرسة الكلاسیكیة شیئا ضارا – و غیر شرعي – شخصي – ليس له علاقة بالأهداف التنظيمية – و یجب تجنبه وقمعه.
- الإتجاه الثاني : تعتبره المدرسة السلوكیة أمرا لا مفر منه وأنه حیوي في عملیة التغییر ولكنه مكلف ومطلوب حله او استبعاده.
- الإتجاه الثالث ( الإتجاه المعاصر ) : یرى أن الصراع لیس ضارا أو مفیدا في حد ذاته ولكنه شئ حتمي ولا یمكن استبعاده من المنظمة.

## Slide 8
ادارة الصراع في المشروع المحاضرة العاشرة
البعدين الأساسیین للنظرة المحايدة للصراع ( الاتجاه المعاصر )
البعد الأول : الكثیر من حالات الصراع في المنظمة یمكن اعتبارھا محفزات لإیجاد طرق وأسالیب جدیده في تنفیذ الأعمال.
- البعد الثاني : أن ادارة الصراع ھي أحد النشاطات الأساسیة للمدیر المعاصر فعلیه أن لا یكتم الصراع فتختصر المنظمة فوائده وفي نفس الوقت لا یسمح بتفاقمه بحیث یصبح مدمرا أو ضارا بالمنظمة.

## Slide 9
ادارة الصراع في المشروع المحاضرة العاشرة
أسباب الصراع في المشاريع
١- معظم الصراعات مرتبطة بحالة عدم التأكد من حدوث شئ في المستقبل مما یجعل الأفراد یحملون أفكارا مختلفة حول إمكانیة الوصول إلى أھداف المشروع.
٢- شدة التعقید في بیئة عمل المشروع ناتجة عن وجود مدخلات من أشخاص وأقسام ومنظمات عدیده ومختلفة عن بعضھا وكذلك بسبب وجود الإعتمادیة بین الأنشطة كل ھذا محفز للصراع
٣- أصحاب المصالح الذین یشتركون في إنجاز المشروع یحملون معتقدات وقناعات ومشاعر مختلفة ولدیھم مصالح وأھداف متعارضة.
٤- الأھداف الرئیسیة الثلاث للمشروع : الوقت ، التكلفة ، والمواصفات تشكل ضغوط على الأطراف العاملة في المشروع.

## Slide 10
ادارة الصراع في المشروع المحاضرة العاشرة
مستويات الصراع في المشروع.
١- صراع بین أعضاء فریق العمل : ویظھر بسبب غموض في الأدوار وسوء توزیع العمل بین الأفراد
٢- صراع بین المجموعات : (صراع الحلفاء) وھو بین المجموعات والأقسام داخل المشروع ومن أسبابه وجود غموض في اهداف المشروع ، المسؤولیات والصلاحیات في اتخاذ القرار وكذلك عدم وضوح في كیفیة توزیع الأدوار والموارد.

## Slide 11
ادارة الصراع في المشروع المحاضرة العاشرة
تابع
٣- صراع بین المشروع والجھات الخارجیة : ویظھر بین المشروع أطراف خارجیة ( كالموردین ، مقاولي الباطن ، ھیئات حكومیة ، .... إلخ ) ویكون بسبب شروط تعاقدیة أو الإلتزام بشروط معینة في أداء المھام.

## Slide 12
ادارة الصراع في المشروع المحاضرة العاشرة
مصادر الصراع عبر مراحل حياة المشروع المختلفة
الأولويات: لتحديد الأولويات بحيث يكون هناك وضوح في عناصر خطة المشروع وتوزيع المسؤوليات والصلاحيات ووضوح الأدوار وبعدها يتم تحديد الأولويات في التنفيذ من اجل الوصول الى الأهداف.
الإجراءات : وجود إجراءات عمل إدارية يتم اتباعها والالتزام بها في المشروع بالإضافة الى التفاهمات والشروحات التي يتضمنها عقد الالتزام في المشروع لتوضيح الإجراءات والمسؤوليات والصلاحيات والخطط الاحتمالية لمواجهة الظروف الطارئة والمفاجئة.

## Slide 13
ادارة الصراع في المشروع المحاضرة العاشرة
تابع
3. الجداول: تحويل خطة المشروع الى جدول زمنى، محدد الأنشطة والتداخل والتتابع والمحطات الرئيسة.
4. الكلف: وجود موازنة محددة البنود حيث يفترض الالتزام بها ، تجاوزها او مخالفتها قد تكون احد مصادر الصراع.
5.المشكلات الفنية: يقصد بها مدى توفر الحلول الفنية للمشكلات التي قد تواجه المشروع عبر المراحل المختلفة وتتعلق بالمهارات الفنية – الوسائل التكنولوجية.

## Slide 14
ادارة الصراع في المشروع المحاضرة العاشرة
تابع
6. العمالة: الافراد الذين يعملون في المشروع( العدد – الخبرة- الكفاءات – المهارات) ومدى توافرهم عند الحاجة – راس المال الفكري والحصول عليه والحصول على الكفاءات قد يكون احد مصادر الصراع.
7. الأمور الشخصية: طبيعة الافراد – مواصفاتهم الشخصية – طبيعة العلاقات بينهم.

## Slide 15
ادارة الصراع في المشروع المحاضرة العاشرة
أولويات الصراع عبر مراحل حياة المشروع
الاولويات |  |  |  |  |  |  | دورة حياة المشروع | 
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | المراحل | التسلسل
الأمور الشخصية | المشاكل الفنية | الكلفة | العمالة | الجداول | الاجراءات | الاولويات | التشكيل | 1
الكلفة | الأمور الشخصية | العمالة | المشاكل الفنية | الاجراءات | الجداول | الاولويات | البناء | 2
الأمور الشخصية | الكلفة | الاجراءات | الاولويات | العمالة | المشاكل الفنية | الجداول | النضوج | 3
الاجراءات | المشاكل الفنية | الكلفة | الاولويات | العمالة | الأمور الشخصية | الجداول | الانهاء | 4

## Slide 16
ادارة الصراع في المشروع المحاضرة العاشرة
أدوات حل الصراع

## Slide 17
ادارة الصراع في المشروع المحاضرة العاشرة
1.التفاوض
تعریف التفاوض : التفاوض ھو أداة لحل الخلاف والوصول إلى اتفاق یشعر معه كل فریقین أنه راضٍ عن ما حصل علیه.
الھدف من التفاوض : ھو الوصول إلى حل أمثل لا یستطیع أي طرف أن یقترح مثله بدون أن یكون ذلك الإقتراح على حساب أي من الفریقین

## Slide 18
ادارة الصراع في المشروع المحاضرة العاشرة
تابع
شروط نجاح عملیة التفاوض :
أن الحل المرضي في التفاوض بین الأطراف یجب أن یتم دون الإعتداء على أھداف المشروع.
أن یعمل مدیر المشروع على إیجاد روح الثقة المتبادلة بین المتفاوضین.
أن تبتعد الأطراف المتفاوضة عن إیجاد الحلول التي تؤدي إلى اشباع حاجاتھا الشخصیة بل یجب البحث عن حل یرضي الفریق.

## Slide 19
ادارة الصراع في المشروع المحاضرة العاشرة
تابع
- فصل الجوانب الشخصية عن المشكلة المتفاوض عليها.
- التركيز على المصالح والفوائد وليس على المواقع الوظيفية.
- قبل المحاولة في الوصول الى اتفاقية يجب العمل على اكتشاف وابتكار خيارات تحقق المنافع المتبادلة والمصالح المختلفة للأطراف المتفاوضة.
- الإصرار على استخدام معايير موضوعية في التفاوض.

## Slide 20
ادارة الصراع في المشروع المحاضرة العاشرة
2. الشراكة
تعتمد الكثیر من المنظمات على أطراف خارجیة لإنجاز أجزاء من المشروع لذلك أصبح لزاما أن تكون ھناك علاقة بین المشروع وبین ھذه الأطراف علاقة شراكة ولیست علاقة تقلیدیة.
والشراكة تھدف إلى وضع أسس مبنیة على المصالح والثقافة المشتركة للوصول إلى الأھداف.

## Slide 21
ادارة الصراع في المشروع المحاضرة العاشرة
لشراكة ناجحة بين مختلف أصحاب المصالح في المشروع
التزام الإدارة العليا في المنظمة الام بالشراكة ودعمها، وان تقوم بتطوير عقد الالتزام يحكم العلاقات في المشروع.
يجب ان ينفذ الشركاء ذوي المصلحة في المشروع الالتزامات المطلوبة منهم عن طريق القيام بما يلي:
القيام بالتقييم المشترك لتقدم المشروع.
إيجاد طريقة لحل المشاكل ومعالجة نقاط الاختلاف اذا ظهرت.
القبول بالتحسين والتطوير المستمر للأهداف المشتركة.
دعم الإدارة العليا في الطرفين لهذه الشراكة.

## Slide 22
ادارة الصراع في المشروع المحاضرة العاشرة
تابع
3. كلا الشركاء يجب ان يلتزما بان يقوما بعمل مراجعة دورية لتنفيذ المشروع والمحطات الرئيسة وان يستمر ذلك حتى انهاء المشروع.

## Slide 23
ادارة الصراع في المشروع المحاضرة العاشرة
3. مذكرة التفاهم
مذكرة التفاھم ( أو ما یسمى بعقد الإلتزام )،ھي اتفاقیة مكتوبة بین مدیر المشروع والإداره العلیا للمنظمة والمدراء الوظیفیون بالإضافة إلى إشراك الزبون.
في ھذه المذكره یوافق كل طرف من الأطراف على :
- ما یجب أن یتم فعله.
- متى یجب أن یتم فعله.
- ماھي الموارد اللازمة لذلك ومتى نحتاجھا وماھي تكلفتھا.

## Slide 24
بحمد الله
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك فيصل ©
All Rights Reserved for KFU ©